# 中医问诊系统 · 七模型评审要点与验收清单

读者：需求方（SMO/信息科）、业务评审人、质量评审人

用途：对阶段二产出的七模型本体做一次结构化评审，判断「可否据此开发」。本文只给评审要点与判定标准，不给建模过程。

配套：《中医问诊系统-需求规格说明书-V9.md》（v1.3）、《阶段二-本体建模交付说明.md》、《开发实施说明-七模型落地指南.md》

## 0. 建议评审流程（约 60 分钟）

| 时段 | 动作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 0–5 min | 跑一次自动校验（第 1 节命令），确认「无阻断问题」 | 校验输出留档 |
| 5–20 min | 业务方逐模型看业务正确性（第 2 节，重点是 M1 属性、M2 行为、M6 流程） | 业务异议清单 |
| 20–35 min | 评审人抽查跨模型门禁（第 3 节 5 条）与需求可追溯性（第 4 节） | 门禁结论 |
| 35–45 min | 过已知偏差与待确认口径（第 5 节 6 项），现场拍板或限期答复 | 决议 |
| 45–60 min | 填第 6 节评审结论表 | 通过 / 有条件通过 / 退回 |

## 1. 评审前 5 分钟：自动校验（唯一硬性前置）

[bash]

cd /d/hermes/workspace/中医问诊系统

D:/hermes/tools/docx-venv/Scripts/python.exe tools/validate_ontology.py yaml

期望输出：全部跨模型一致性门禁通过。（阻断 0 条、提示 0 条）

若出现 [X] 开头的阻断问题，不予评审，先修复。该脚本覆盖 10 类检查：文件可解析、M1 id/关联、M2 引用与跨聚合联动、M3 无孤立规则、M5 权限可解析、M6 活动与网关与可达性、M7 一对一与预聚合、MU 菜单/布局/覆盖、框架 §10.2 清单可判定项、M2 后置条件字段 ⊆ M1。

## 2. 逐模型评审要点

### M1 对象模型（`m1-object-model.yaml`）

| 看什么 | 本项目结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 聚合边界是否合理（一个聚合 = 一个业务完整性边界） | 9 个聚合：患者 / 就诊记录 / 辨证结论 / 证型字典 / 方剂模板 / 中药饮片 / 处方 / 调剂发药记录 / 复诊随访记录 | 一次业务操作只改一个聚合；跨聚合只通过 ID 引用（本项目 14 个 AggregateRootRef，无对象内嵌） |
| 业务对象是否齐（OBJ-01～OBJ-12） | 12 个业务对象全部落为聚合根或子实体 | 需求第三部分每个 OBJ 都能找到归属 |
| 属性是否够用（有字段才能开发） | 138 个属性 / 11 个数据字典（24 字典项） | 需求每个功能点输入输出项都能找到字段；字段缺失 = 议程外必退回项 |
| 状态与初值 | 每聚合 lifecycle + 状态字段默认值 | 每个状态机初态都能被某个行为置入（本项目曾漏「待调剂」初态，已补 B-05/B-06） |

业务方重点抽查：四诊信息分层结构（子实体 FourDiagnosis）、处方明细（PrescriptionItem 含单剂剂量/剂数/特殊煎法）、饮片毒性上限字段。

### M2 行为模型（`m2-behavior-model.yaml`）

| 看什么 | 本项目结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 行为粒度（原子行为，只操作单一对象） | 37 个：24 人工命令 + 7 查询 + 6 系统自动 | 一个行为不跨聚合直接改数据；跨聚合走 syncTriggers |
| 每个行为有前置/后置 | 全部命令行为有 preconditions/postconditions | 后置字段必须能在 M1 解析（已做常设门禁） |
| 查询行为与报表一对一 | 7 个 QUERY 行为各绑 1 个 M7 对象 | queryReportRef ↔ M7 behaviorRef 双向一致 |
| 跨聚合联动是否必要且带条件 | 6 条 syncTriggers，其中 4 条引用 M3 规则 | 有条件必须引 M3 规则；无条件联动仅限「上游完成即下游生成」事实链 |

### M3 规则模型（`m3-rule-model.yaml`）

| 看什么 | 本项目结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 承载对象正确 | 只有 6 条跨对象/跨行为规则：R-01 剂量、R-02 库存、R-03 毒性、R-04 作废分派、R-05 随访日期、R-06 库存对账 | 属性级校验留 M1 refRules，聚合级留 M1 invariants，规则模型不重复承载 |
| 无孤立规则 | 每条至少被 M2 或 M6 引用 | 校验器已强制 |
| 判定可执行 | 每条含判定表达式与结果分派 | 开发能直接写成 if/else 或规则表 |

业务方重点确认：R-01 超量处理（超上限 1～2 倍填理由并强制药师审核；超 2 倍阻断）、R-04 处方作废三分派（无记录/待调剂→允许；已调剂未发药→允许并回冲库存；已发药→阻断）。

### M5 主体模型（`m5-actor-model.yaml`）

| 看什么 | 本项目结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 角色与需求一致 | 7 角色（导诊员 / 中医师 / 中药师 / 库房管理员 / 科室管理员 / 系统管理员 / 系统自动主体） | 与需求第六部分角色清单一致 |
| 权限粒度 | 37 条行为级权限（targetType=BEHAVIOR） | 每个可执行行为都有权限点；无「未被任一角色引用」的权限 |
| 开方与审核分离 | 中医师与中药师权限不交叉（提交与审核分属两角色） | 合规硬要求，不得由同一角色兼任 |
| 数据范围 | 全部 ALL（决策 D-32：本期不做数据行级权限） | 如业务要求医师只能看自己患者，须在本轮提出并改 M5（会新增 ABAC 条件） |
| 系统管理员 | ROLE-06 零业务权限，只管用户/角色/菜单 | 系统管理不进本体模型 |

### M6 流程模型（`m6-flow-model.yaml`）

| 看什么 | 本项目结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 端到端流程齐 | 3 条协同流（门诊问诊开方 / 复诊调方 / 饮片入库）+ 1 条审批流（中药处方审核） | 与需求 1.4 流程图一一对应 |
| 无不可达活动 | 75 个活动全部从 START 可达 | 校验器已强制 |
| 网关条件完整 | 12 个网关：≥2 分支、≤1 默认分支、非默认分支必须有条件/规则/审批结论 | 校验器已强制 |
| 审批结论闭环 | APPROVE + REJECT 均有分支；驳回回到医师修改后重提 | 本系统不设「退回修改」独立结论（D-25），退回等同驳回 |
| 人工活动都有角色 | 全部 USER_TASK/APPROVAL_TASK 带 roleRef | 校验器已强制 |
| 联动不在流程里重复定义 | 流程仅用 SYSTEM_TASK 标注联动结果活动 | 避免「同一逻辑两处实现」 |

易被质疑的两点，已在本模型定案：① 审批流边界止于「通过后创建待调剂记录」，调剂/发药属协同流；② 审核通过创建待调剂记录由审批结果分支驱动（approvalOutcome=APPROVE），不写进 syncTriggers。

### M7 查询统计与报表模型（`m7-report-model.yaml`）

| 看什么 | 本项目结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 报表与需求一致 | 7 个对象：REP-01 门诊量 / 02 证型分布 / 03 方剂与饮片用量 / 04 就诊处方查询 / 05 库存与预警 / 06 超量毒性台账 / 07 随访完成与失访 | 与需求第五部分一一对应，编号可回查 |
| 统计口径正确 | 4 个 REPORT 有 reportOptions（分组/小计/合计/导出 XLSX+CSV/空值显示） | 占比类列分子分母同条件；累计用量 = Σ(单剂剂量 × 剂数) |
| 无重复放大（关键技术点） | 3 个对象使用 preAggregation 先汇总再 Join | 多个一对多来源参与聚合时必须预聚合，禁止 SUM(DISTINCT) |
| 权限不写在本模型 | 无 requiredPermissions/roleRefs | 权限统一在 M5 |
| 导出与分页 | 导出 XLSX + CSV；默认每页 20（20/50/100 可选） | 与决策 D-30 一致 |

### MU UI 模型（`mu-ui-model.yaml`）

| 看什么 | 本项目结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 菜单与需求一致 | 6 个一级菜单 / 19 个二级菜单 / 19 屏（严格两级） | 与需求附录 D.3 一致（「系统管理」属底座内置，不进本模型） |
| 屏幕类型与布局合规 | 单表 / 主从表 / 查询列表 / 列表维护四种 | 单表一行 2 控件；主从表主表一行 3 控件 + 从表表格化；查询条件一行 3 控件 + 结果分页 |
| 控件类型强制映射 | 184 个绑定元素全部按 M1 类型映射 | 日期→日期控件、字典→下拉、对象引用→跳选框、布尔→复选框 |
| 每个人工行为有界面入口 | 31 个人工行为覆盖 31/31，系统自动行为零入口 | 反向可追溯，无孤儿行为 |
| 审批屏双按钮 | UI-06 开方 = 保存草稿 + 提交；UI-07 审核 = 通过 + 驳回 | 缺一不可（框架 §8.5） |
| 与需求原型差异 | 部分人员字段按 §8.3 用文本框（原型画跳选框） | 属视觉表达差异，已在边界说明声明 |

## 3. 跨模型 5 条硬门禁（评审人抽查即可）

| # | 门禁 | 抽查方法 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行为 ↔ 查询报表严格一对一 | 数 M2 的 QUERY 行为数 = M7 对象数 | 7 = 7 ✅ |
| 2 | 权限可解析 | M5 每条权限 targetRef 指向存在的 M2 行为 | 37/37 ✅ |
| 3 | 流程引用无悬空 | M6 的 roleRef/behaviorRef/subFlowRef/ruleRef 全部可解析 | 全通过 ✅ |
| 4 | 统计不重复放大 | 多个一对多来源参与聚合时先预聚合 | 3 个对象已预聚合 ✅ |
| 5 | 界面反向覆盖 | 每个人工行为至少被 1 个操作功能点引用 | 31/31 ✅ |

## 4. 需求可追溯性核对（抽 3 条就够）

[bash]

# ① 行为编号是否两侧齐备（B-05/B-06 为例，预期 ≥20 处）

grep -c "B-05\|B-06" 中医问诊系统-需求规格说明书-V9.md

# ② 报表编号 ↔ M7 对象 id 对照

grep -n "REP-0" 中医问诊系统-需求规格说明书-V9.md | head -8

grep -n "  - id: R" yaml/m7-report-model.yaml

# ③ 界面编号 ↔ MU 屏幕对照

grep -n "^| UI-0" 中医问诊系统-需求规格说明书-V9.md | head -6

grep -n "screenId:" yaml/mu-ui-model.yaml | head -6

## 5. 已知偏差与待确认口径（现场拍板项）

### 5.1 已声明的建模取舍（不影响开发，知悉即可）

UI-11 随访登记屏的「查询」入口复用 Q-07 查询行为（需求 D.6 记的 FUNC-13 是命令行为，不能作查询入口）。

UI-20/21/22 用户/角色/菜单管理属技术底座内置，不进 MU（对应 FUNC-17）。

数据行级/字段级权限与多租户隔离本期不纳入（决策 D-31/D-32）。

### 5.2 需要业务方拍板的 6 项口径（**开工前必须答复**）

| # | 议题 | 现状 | 需答复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REP-03「使用剂数」定义 | 实现为 Σ(被引用处方的剂数)，使单剂平均用量自洽 | 是否认可 |
| 2 | REP-03 是否允许增列「就诊」来源用于科室过滤 | 已增列（需求来源清单未含） | 是否认可 |
| 3 | REP-04「药味名称」是否需按饮片属性过滤 | 现按明细 herbId 解析显示 | 是否需补饮片来源 |
| 4 | REP-06「处理结果」与「处方状态」两条件重叠 | 两条条件均保留 | 是否需 M1 增独立审核结论字段 |
| 5 | REP-06「接诊医师」口径 | 现取开方医师 | 接诊与开方是否为同一人 |
| 6 | 子实体父键 | M1 未显式声明父键，按约定用 prescriptionId/herbId | 是否在 M1 显式补父键字段 |

详细说明见《阶段二-本体建模交付说明.md》第四节之补充。

## 6. 评审结论记录表（请现场填写）

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 自动校验结果 | □ 通过 0 阻断 □ 有阻断（列出：____________） |
| 业务正确性（M1/M2/M6） | □ 通过 □ 有条件通过（异议：____________） □ 退回 |
| 跨模型门禁（5 条） | □ 全通过 □ 不通过（____________） |
| 可追溯性核对 | □ 通过 □ 不通过（____________） |
| 6 项口径决议 | 逐项填写见附表 |
| 总体结论 | □ 通过，可进入开发 □ 有条件通过（条件：____________） □ 退回修改 |

| 角色 | 姓名 | 日期 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求方（SMO） |  |  |  |
| 业务评审人 |  |  |  |
| 质量/合规评审人 |  |  |  |

## 7. 评审通过后的下一步（不含本阶段）

阶段三 应用构建：复制技术底座 → 按《开发实施说明-七模型落地指南.md》生成 DDL、服务、流程定义、菜单与页面。

若先不做系统：本套 yaml/ 可直接作为开发交接基线（附指纹清单，见开发实施说明第 1 节）。