# 中医问诊系统 · 交付索引

一句话：需求（阶段一）已冻结，七模型本体（阶段二）已建完并通过一致性门禁，阶段三批次 1（基础数据）与批次 2（门诊业务流全链路）均已在 code-app 内跑通并四层验收全通过。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 需求基线 | 《中医问诊系统-需求规格说明书-V9.md》v1.3（另有同名 .docx） |
| 本体基线 | yaml/ 下 7 个模型 + manifest.json + CHANGELOG.md |
| 校验工具 | tools/validate_ontology.py（10 类跨模型检查） |
| 当前门禁状态 | 阻断 0 条、提示 0 条 — 全部通过 |
| 应用基线 | code-app/（Flask + SQLite + React/TS，12 个屏幕可运行 = 批次 1 五屏 + 批次 2 七屏；启动与演示账号见批次交付说明） |
| 下一步 | 批次 3：就诊与处方记录查询（含处方作废按钮）+ 6 个统计报表屏 + 随访登记与失访分析 |

## 按角色阅读路径

| 你的角色 | 建议按顺序看 |
| --- | --- |
| 需求方 / 业务方 | ① 需求规格说明书（第三部分业务对象、第二部分功能与规则）→ ② 七模型评审要点第 2 节（逐模型业务核对） |
| 评审人（质量/合规） | ① 七模型评审要点（全篇，含 5 条硬门禁与结论记录表）→ ② 阶段二-本体建模交付说明（门禁取证与偏差） |
| 开发 / 技术负责人 | ① 开发实施说明-七模型落地指南 → ② 技能内《本体模型业务功能开发指导书》（方法论与代码模板）→ ③ yaml/ 七个模型 |
| 后续建模（阶段三） | 先跑 tools/validate_ontology.py 确认基线干净，再动模型；改完回写 yaml/CHANGELOG.md |

## 文件清单

### 阶段一：需求探索（已冻结）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 中医问诊系统-需求规格说明书-V9.md | 主体（2,529 行 / 189 KB）：编号登记表 → 业务对象（OBJ-01～12）→ 功能与规则（FUNC/B/Q/R）→ 端到端流程 → 联动与状态迁移 → 查询报表（REP-01～07）→ 角色权限 → 附录 A/B（问题台账 T-01～36 全关、决策 D-01～38）→ 附录 C（七模型建模输入基线）→ 附录 D（22 屏 UI 原型）→ 47 项自检报告 |
| 中医问诊系统-需求规格说明书-V9.docx | 同名 docx（正文纵向 + 附录 D 横向分节，133 标题/99 表格） |

### 阶段二：本体建模（本次交付）

| 文件 | 说明 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| yaml/m1-object-model.yaml | M1 对象模型 | 9 聚合 / 4 子实体 / 139 属性（v1.5 增 Herb.toxicDoseLimit）/ 11 字典 / 11 关联 |
| yaml/m2-behavior-model.yaml | M2 行为模型 | 37 行为（24 命令 + 7 查询 + 6 系统自动） |
| yaml/m3-rule-model.yaml | M3 规则模型 | R-01～R-06 |
| yaml/m5-actor-model.yaml | M5 主体模型 | 7 角色 / 37 权限 |
| yaml/m6-flow-model.yaml | M6 流程模型 | 4 流程 / 75 活动 / 12 网关 |
| yaml/m7-report-model.yaml | M7 查询报表模型 | 7 对象（4 报表 + 3 列表查询） |
| yaml/mu-ui-model.yaml | MU UI 模型 | 19 屏 / 309 元素 / 43 功能点 |
| yaml/manifest.json、yaml/CHANGELOG.md | 模型清单与变更登记 | — |

### 交付文档

| 文件 | 读者 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 七模型评审要点与验收清单.md | 评审人/需求方 | 60 分钟评审流程、逐模型要点与判定标准、5 条硬门禁、可追溯性核对、结论记录表 |
| 开发实施说明-七模型落地指南.md | 开发 | 输入物指纹、开工 3 步、聚合↔表↔行为↔屏幕对照、13 条项目专属注意、种子清单、验收清单、三批实施顺序 |
| 阶段二-本体建模交付说明.md | 全体 | 交付物清单、门禁取证（含 M7 预聚合取证表）、需求文档同步 17+ 处、已知偏差、6 项待确认口径、复现命令 |
| tools/validate_ontology.py | 开发/评审 | 跨模型一致性校验器（含框架 §10.2 评审清单可判定项） |
| tools/md2docx.py | 任意 | Markdown → Word 转换（保留标题/表格/代码块，附录自动横向） |

## 一键复跑（每次动模型后必跑）

[bash]

cd /d/hermes/workspace/中医问诊系统

D:/hermes/tools/docx-venv/Scripts/python.exe tools/validate_ontology.py yaml

# 期望输出：全部跨模型一致性门禁通过。

环境：D:\hermes\tools\docx-venv（Python 3.12.13 + pyyaml 6.0.3 + python-docx 1.2.0），与 Hermes 运行时隔离。

## 待决事项（不阻塞开发）

阶段二 6 项口径待业务方拍板（见评审要点第 5.2 节）；批次 2 开发中又修正了 5 处建模偏差（见批次 2 交付说明第四节），其中 3 处源自需求文档/MU 与行为模型前置条件不一致，建议业务方回看确认。

阶段三批次 3 是否启动。

### 阶段三：应用构建（批次 1 已交付）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 阶段三-批次1-交付说明.md / .docx | 批次 1 交付说明：完成标志核对、一键启动、演示账号、交付物指纹表、四层验收取证、6 处口径与缺陷修正、已知遗留、批次 2 预告 |
| code-app/docs/批次1-实现契约.md | 批次 1 唯一实现口径（v1.1）：表结构、API、权限码、菜单路由、逐屏控件、规则清单、验收命令 |
| code-app/ | 可运行系统：后端 backend/（schema.sql / seed.py / 4 个业务 service+api）、前端 frontend/（5 屏 + 路由）、models/ 七模型、docs/ |
| tools/batch1_api_test.py / batch1_e2e_probe.py / batch1_demo_verify.py | 主代独立验收（49 项）/ 端到端黑盒（18 项）/ 演示库体检（10 项） |

### 阶段三：应用构建（批次 2 已交付）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 阶段三-批次2-交付说明.md / .docx | 批次 2 交付说明：完成标志核对、规则与联动落地、5 处模型修订、10 处契约↔模型口径裁决、四层验收取证、演示场景、复现命令 |
| code-app/docs/批次2-实现契约.md | 批次 2 唯一实现口径（v1.1，326 行）：逐接口（路径/权限/出入参）、R-01～R-05 判定与中文提示、三条联动链的事务编排、菜单可见性、验收清单、§11 口径裁决表 |
| code-app/docs/批次2-字段表（M1抽取）.md、批次2-屏幕规格（MU抽取）.md | 由脚本从 M1/MU 直接抽取的字段表（130 行）与七屏逐元素逐动作规格（290 行），与契约同等效力 |
| code-app/backend/ | 批次 2 后端：services/{visit,diagnosis,prescription,dispense,domain_rules,followup}_service.py、api/{visit,diagnosis,prescription,dispense}.py、schema.sql（+7 表）、seed.py（幂等）、tools/{check_batch2_visit,check_batch2_pharmacy,seed_batch2_demo,batch2_demo_verify}.py |
| code-app/frontend/ | 批次 2 前端：pages/outpatient/{VisitRegister,VisitReceive,FourDiagnosis,DiagnosisJudge,Prescription}.tsx、pages/pharmacy/{PrescriptionReview,Dispense}.tsx、api/{visit,diagnosis,prescription,dispense}.ts、router/index.tsx |
| tools/batch2_api_test.py / batch2_e2e_probe.py | 主代独立验收（105 项）/ 端到端黑盒真实 socket（29 项） |