# 阶段三 · 批次 1 交付说明（基础数据模块）

交付时间：2026-09-30　|　依据：docs/批次1-实现契约.md（v1.1）、《本体模型业务功能开发指导书》　|　底座：code-paas → code-app

一句话结论：批次 1 五个屏幕已在真实运行的系统上跑通，后端 49 项独立验收 + 57 项开发者自测 + 18 项端到端黑盒 + 10 项演示库体检全部通过（0 失败）。

## 一、范围与完成标志核对

| 屏幕 | 协议 | 聚合 | 本批行为 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-01 患者建档 | SINGLE_FORM | AGG-PATIENT-001 | Patient_Save、Patient_ChangeStatus | ✅ 已实现并验证 |
| UI-12 证型字典维护 | LIST_MAINTENANCE | AGG-SYNDROME-001 | Syndrome_Save、Syndrome_ChangeStatus | ✅ 已实现并验证 |
| UI-13 方剂模板维护 | MASTER_DETAIL_FORM | AGG-FORMULA-001(+FormulaItem) | Formula_Save、Formula_ChangeStatus | ✅ 已实现并验证 |
| UI-09 饮片建档与入库 | MASTER_DETAIL_FORM | AGG-HERB-001(+HerbStockFlow) | Herb_Save、Herb_Inbound、Herb_ChangeStatus | ✅ 已实现并验证 |
| UI-10 饮片库存与预警 | QUERY_LIST | QR-HERB-STOCK-001 | Herb_QueryStockAndAlert、Herb_Stocktake | ✅ 已实现并验证 |

| 完成标志（契约 §0） | 结果 |
| --- | --- |
| 启动即建库并写入种子 | ✅ 6 张业务表 + 8 角色 / 39 权限 / 21 菜单 / 55 条角色授权 / 1 条审批流定义 |
| 五屏可打开、可增删改查、主从整单保存 | ✅ 端到端黑盒 18 项通过（真实 HTTP） |
| 规则违反给中文提示 | ✅ INV-01、身份证校验位、REF-07、药味重复、INV-03、M2 前置条件均返回中文原因 |
| 权限生效 | ✅ 4 个越权负例均 403；未登录 401；六个账号菜单可见性与 M5 授权一致 |
| 前端构建后由 Flask 托管 | ✅ dist/index-BBjkxyjv.js（441,694 B）经 GET / 与 /assets/... 实测 200 |

## 二、一键启动（3 条命令）

[bash]

# ① 后端（首次启动自动建库 + 种子；端口 5000）

cd D:/hermes/workspace/中医问诊系统/code-app/backend && ./.venv/Scripts/python.exe app.py

# ② 演示数据（3 患者 / 6 证型 / 10 饮片含入库 / 2 经典方剂；已有数据会自动跳过）

cd D:/hermes/workspace/中医问诊系统/code-app/backend && .venv/Scripts/python.exe tools/seed_demo_data.py

# ③ 前端（已构建；改前端后再跑）

cd D:/hermes/workspace/中医问诊系统/code-app/frontend && node D:/hermes/.hermes/cache/scratch/npm-fresh/package/bin/npm-cli.js run build

访问 http://localhost:5000（当前已在运行）。演示账号：

| 账号 | 密码 | 角色 | 可见菜单 |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | admin123 | 超级管理员 | 全部 6 组 |
| daozhen | 123456 | ROLE-01 导诊员 | 门诊管理（患者建档）、审批中心 |
| yishi | 123456 | ROLE-02 中医师 | 审批中心（本批无其业务屏） |
| yaoshi | 123456 | ROLE-03 中药师 | 库存管理（仅查询）、审批中心 |
| kufang | 123456 | ROLE-04 库房管理员 | 库存管理（建档入库/库存预警）、审批中心 |
| keshi | 123456 | ROLE-05 科室管理员 | 基础数据（证型/方剂）、库存管理（查询）、审批中心 |

演示数据里 半夏 200g < 预警值 300g，用 kufang 登录「饮片库存与预警」勾选「仅看预警项」即可看到预警筛选效果。

## 三、交付物清单（行数 + sha256 前 12 位）

| 分层 | 文件 | 行数 | sha256 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端 · 表结构 | backend/schema.sql | 275 | d77f8556704a |
| 后端 · 种子（模型驱动，零硬编码） | backend/seed.py | 307 | ce495b447a5f |
| 后端 · 字典接口 | backend/api/meta.py | 67 | 44c6ddd626e6 |
| 后端 · 应用入口 | backend/app.py | 110 | c0948c55bf6d |
| 后端 · 编号工具 | backend/utils/codegen.py | 51 | e448c6615de0 |
| 后端 · 鉴权修复 | backend/utils/security.py | 69 | b04aec8029a0 |
| 后端 · 工作台通用化 | backend/services/workbench_service.py | 150 | c5195f4e5625 |
| 后端 · 患者服务 | backend/services/patient_service.py | 239 | 6bbbc9629413 |
| 后端 · 证型服务 | backend/services/syndrome_service.py | 135 | c57a65bc59ef |
| 后端 · 方剂服务 | backend/services/formula_service.py | 243 | 70c19dbc1126 |
| 后端 · 饮片服务 | backend/services/herb_service.py | 436 | ec5319d72b2b |
| 后端 · 患者接口 | backend/api/patient.py | 55 | 80fc76a4a3e0 |
| 后端 · 证型接口 | backend/api/syndrome.py | 52 | 4d811e2faf6d |
| 后端 · 方剂接口 | backend/api/formula.py | 52 | c539fe1085a8 |
| 后端 · 饮片接口 | backend/api/herb.py | 136 | c82d68b52b9a |
| 前端 · 患者建档 | frontend/src/pages/outpatient/PatientCreate.tsx | 378 | 935d195b76d3 |
| 前端 · 证型维护 | frontend/src/pages/basic/SyndromeMaintain.tsx | 386 | a1ebd4fb1217 |
| 前端 · 方剂维护 | frontend/src/pages/basic/FormulaMaintain.tsx | 410 | ae1ccdbaa751 |
| 前端 · 饮片建档入库 | frontend/src/pages/stock/HerbMaintain.tsx | 549 | dafa575bac26 |
| 前端 · 库存与预警 | frontend/src/pages/stock/HerbStock.tsx | 446 | 7b8edea752ac |
| 前端 · 字典封装 | frontend/src/api/meta.ts | 77 | 32e5601dece7 |
| 前端 · 路由 | frontend/src/router/index.tsx | 77 | 6dd32a3fd8a2 |
| 前端 · 菜单图标 | frontend/src/utils/icons.tsx | 20 | 540b41f9795b |

工具与脚本：backend/tools/check_seed.py（建库+种子自检）、backend/tools/check_batch1_api.py（开发者自测 57 项）、backend/tools/seed_demo_data.py（演示数据）、tools/batch1_api_test.py（独立验收 49 项）、tools/batch1_e2e_probe.py（端到端黑盒 18 项）、tools/batch1_demo_verify.py（演示库体检 10 项）。

规模：后端 .py 4,512 行；前端 src .ts/.tsx 5,543 行（含底座平台功能）。

## 四、验证取证（全部为真实执行输出）

| # | 验证 | 命令 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建库 + 种子自检 | backend/.venv/.../python tools/check_seed.py | 模型装载 9 聚合/4 子实体/11 字典/37 行为/6 规则/7 报表/19 屏；21 条菜单、39 条权限码全部落库 |
| 2 | 开发者自测 | backend/tools/check_batch1_api.py | 通过 57 / 失败 0 |
| 3 | 主代独立验收 | tools/batch1_api_test.py | 通过 49 / 失败 0（含 4 个越权负例、5 类规则负例、编号格式、INV-03 对账） |
| 4 | 端到端黑盒（真实 HTTP + 托管前端） | tools/batch1_e2e_probe.py | 通过 18 / 失败 0 |
| 5 | 演示库体检（只读） | tools/batch1_demo_verify.py | 通过 10 / 失败 0 |
| 6 | 前端构建 | npm run build | ✓ 1765 modules transformed → dist/assets/index-BBjkxyjv.js 441,694 B |

关键真实证据摘录：

患者：PA000001/PA000002/PA000003，出生日期自动算出 46/33/69 岁；身份证校验位错误与证件号重复分别被拒并给出中文原因。

饮片：Y0001…Y0010；入库 HF000001/HF000002，INBOUND +2000 → +500 → 库存 2500；盘点差异 −20 生成 STOCKTAKE_ADJUST 流水且 库存=2480，INV-03 净和=2480.0 == 库存。

方剂：F001/F002 主从整单保存，明细 6/4 味的药味名称经 herb_id 关联回显；药味重复与空明细被拒。

权限：daozhen 建饮片 / 查库存 → 403；yaoshi 建患者 → 403；kufang 改证型状态 → 403；未登录 → 401（原先会 500，见下）。

## 五、本批修正的口径与缺陷（6 处）

| # | 问题 | 性质 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | menu-stock-alert 菜单权限码写成 herb:query-stock-alert（少 -and-） | 主代编写 seed 时的笔误 | 改为 herb:query-stock-and-alert；修复前后对比可见：库房管理员由「看不到库存菜单」变为可见两项（两个子代理各自独立发现同一问题） |
| 2 | 未带 Authorization 时 login_required 返回单元素元组 → Flask TypeError → HTTP 500 | 底座遗留缺陷 | 补 401（契约要求未登录 401） |
| 3 | 新菜单图标（Stethoscope/Boxes/Package/AlertTriangle/ListTree/FlaskConical 等）不在 icons.tsx 白名单，会回落到通用圆圈 | 前端落地位漏项 | 补 10 个 Lucide 图标 |
| 4 | 患者「有出生日期时自动计算年龄」是 M2 Patient_Save 后置条件，后端未实现 | 真实功能缺口（我的独立验收抓出） | patient_service 补自动计算，验收由 44/48 变为 49/49 |
| 5 | biz_type 存中文（「入库/盘点调整」）还是字典 code | 口径歧义 | 按 §2.5「显示 label、存 code」定为存 code（INBOUND/STOCKTAKE_ADJUST…），响应另给 label |
| 6 | Herb_Inbound 的 inbound_no 是否必填 | 我的契约漏标 | 依 M2 前置条件「入库单号已填写」定为必填；契约补 v1.1 修订说明，验收脚本加负例 |

契约同步：docs/批次1-实现契约.md 已升 v1.1（新增修订说明段 + biz_type 存 code + inbound_no 必填）。

## 六、已知遗留与非阻断偏差

| # | 项 | 影响 | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三屏加了「载入已有记录」下拉 | MU 的 SINGLE_FORM/MASTER_DETAIL_FORM 无列表元素，无此入口则「修改/停用启用」不可达 | 保留；后续可换成菜单内子列表 |
| 2 | UI-09 流水从表增「操作」列（提交入库/取消） | MU 未定义触发点 | 保留 |
| 3 | UI-10「预警状态」下拉只有「全部/仅预警项」 | 接口只有 alert_only，无「仅正常」 | 批次 2 若需要再扩查询参数 |
| 4 | btnReconcile 由前端按 R-06 口径本地计算差异；后端另有 GET /api/herb/{id}/reconcile | 契约 §4.4 未列该端点 | 已登记为规格补充（权限 herb:save） |
| 5 | 出入库流水「操作人」显示为平台用户 id | M1 operatorId 定义为「引用平台用户 ID」 | 符合模型；如要显示姓名可加联表字段 |
| 6 | tsc --noEmit 仍有 3 条历史错误（FlowTasks/PermissionManage/RoleManage） | 均非本批文件，构建不受影响 | 归入底座遗留，批次 3 统一清理 |
| 7 | 工作台三页目前无流程数据 | 批次 2 才有业务流 | 批次 2 随处方审批落地 |
| 8 | Herb_DeductStock/Herb_ReturnStock（系统自动）未实现 | 契约明确本批不做 | 批次 2 随调剂联动 |

## 七、下一批（批次 2）预告

按《指导书》分批实施顺序，批次 2 = 门诊业务流：挂号 → 接诊 → 四诊录入 → 辨证判定 → 开具处方（含 R-01 剂量、R-02 库存、R-03 毒性）→ 处方提交审批（M6 审批流已入种子，7 节点 7 边可用）→ 审核 → 调剂发药（Herb_DeductStock）→ 作废分派（R-04 + Herb_ReturnStock）。

已就绪的基础：审批流定义、37 条权限码、跨对象规则注册表（M3 六条）、node_graph 自动转换、字典 24 个类型、编号工具可扩（就诊号/处方号待定前缀规则）。