# 阶段三 · 批次 3 交付说明（记录查询 + 统计报表 + 随访管理）

本批为「中医问诊系统」阶段三应用构建的第三批。依据《本体模型业务功能开发指导书》§1.4 标准流水线，

按《code-app/docs/批次3-实现契约.md》（唯一实现口径，冻结后并行开发）交付，并对阶段二七模型做了三次修正（v1.6 / v1.7 / v1.8 / v1.9 / v2.0 见 yaml/CHANGELOG.md）。

交付日期：2026-09-30。

## 一、完成标志逐条核对（契约 §0）

| # | 完成标志 | 结果 | 取证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 张报表可按 M7 参数查询，列/列序来自后端 | ✅ | 独立验收 §②③④⑤⑥⑦；端到端 §④ |
| 2 | M7 条件/Join/预聚合/常量条件/可选条件组/SUBTOTAL 全部落地 | ✅ | 开发自测 159/159；引擎 1348 行 |
| 3 | 导出 XLSX / CSV（无 PDF），中文表头、合计行 | ✅ | 独立验收 §⑨；导出结构解析通过 |
| 4 | 就诊与处方记录查询（主从三层）含处方作废入口（R-04 三分派） | ✅ | 独立验收 §⑤⑪（仅作废 / 已调剂回冲 2916→3000 / 已发药阻断） |
| 5 | 随访登记与失访分析（完成 / 失访，权限交叉） | ✅ | 独立验收 §⑦⑩；端到端 §⑥ |
| 6 | 菜单与权限按 M5/MU 落库，未实现屏不落菜单 | ✅ | 端到端 §③（admin 29 路径、keshi 5 一级、kufang 无统计报表） |
| 7 | 字典取值/状态码一律 M1 字典 code，枚举外取值拒绝 | ✅ | 独立验收 §⑧（YEAR/WEEK/BAD→400）§④（FORMULA→400） |
| 8 | AI 对话框本批不实现（用户已确认） | ✅ | 契约 §9-1 登记为独立待决项 |

## 二、一键启动（3 条命令）

[bash]

# 1) 后端（首次启动自动建库 + 种子；端口 5000）

cd code-app/backend && .venv/Scripts/python.exe app.py

# 2) 前端开发模式（可选，端口 5173；生产已由 Flask 托管 dist）

cd code-app/frontend && npm run dev

# 3) 演示数据（演示库 data/app.db，按批次顺序、幂等）

.venv/Scripts/python.exe tools/seed_demo_data.py      # 批次 1：患者/证型/方剂/饮片/库存

.venv/Scripts/python.exe tools/seed_batch2_demo.py    # 批次 2：门诊与药房全链路

.venv/Scripts/python.exe tools/seed_batch3_demo.py    # 批次 3：跨月/跨科室分布（走服务层）

## 三、演示账号、可见菜单与演示数据

| 账号 | 密码 | 可见菜单（批次 3 相关） |
| --- | --- | --- |
| admin | admin123 | 全部 9 个一级菜单（含随访管理、统计报表 7 屏） |
| keshi | 123456 | 随访管理 + 统计报表（可查、可导出；不可执行随访登记） |
| daozhen | 123456 | 随访登记（可执行完成/失访）+ 就诊与处方记录查询 |
| yishi / yaoshi | 123456 | 按 M5 授权：医师可查门诊量/证型/饮片用量；中药师可查超量台账 |
| kufang | 123456 | 不可见统计报表与随访管理（越权 403 已验证） |

演示库分布（批次 3 扩展后，体检 26/26）：

| 维度 | 分布 |
| --- | --- |
| 就诊（按月） | 2026-06=2、2026-07=3、2026-08=2、2026-09=9 |
| 处方（按状态） | ISSUED=5、PENDING_REVIEW=4、APPROVED=2、VOIDED=1 |
| 超量 / 毒性药味 | OVERDOSE 分支 2 条、TOXIC 分支 4 条（BOTH 共 6 条） |
| 已挂方剂模板的处方 | 1 张（方剂维度有真实分组） |
| 随访 | 已完成 2、已失访 2、待随访若干（计划日跨 6–9 月） |

## 四、交付物清单（行数 + sha256 前 16 位）

### 契约与抽取文档（机器抽取，禁手改）

| 文件 | 行数 | sha256(16) |
| --- | --- | --- |
| code-app/docs/批次3-实现契约.md | 227 | ab0332c69bb8124f |
| code-app/docs/批次3-报表规格（M7抽取）.md | 814 | 96067a971068bf3a |
| code-app/docs/批次3-屏幕规格（MU抽取）.md | 385 | c55b3039372ad5d1 |
| code-app/docs/批次3-权限与菜单（M5+MU抽取）.md | 57 | 4789f8d09188c06a |

### 后端

| 文件 | 行数 | sha256(16) |
| --- | --- | --- |
| services/report_service.py（报表引擎） | 1348 | 5b129ad03afa1719 |
| api/report.py | 69 | 676293604d16d8c8 |
| utils/tabular.py（标准库 XLSX/CSV） | 108 | 66e2eb2799ae6aee |
| utils/security.py（+require_any_permission） | — | — |
| seed.py（+7 屏 SCREEN_META、幂等） | — | — |

### 前端

| 文件 | 行数 | sha256(16) |
| --- | --- | --- |
| pages/followup/FollowUpRegister.tsx | 673 | — |
| pages/report/VisitPrescriptionQuery.tsx | 670 | — |
| pages/report/HerbUsage.tsx | 546 | — |
| pages/report/SyndromeDistribution.tsx | 517 | — |
| pages/report/VisitStats.tsx | 340 | — |
| pages/report/FollowUpAnalysis.tsx | 318 | — |
| pages/report/OverdoseLedger.tsx | 304 | — |
| components/ReportTable.tsx | 148 | 0aa5854c39ec2202 |
| api/report.ts / api/followup.ts | 89 / 60 | aad6a28da7d680c7 / 48e13b905c1fdaa6 |

### 验证与数据脚本

| 文件 | 行数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code-app/backend/tools/batch3_api_test.py | 594 | 主代独立验收（黑盒 HTTP + 直连 SQL oracle + 权限矩阵） |
| tools/batch3_e2e_probe.py | 189 | 端到端黑盒（静态页/菜单/401/403/导出） |
| code-app/backend/tools/check_batch3_report.py | 1051 | 开发侧自测（子代理交付） |
| code-app/backend/tools/batch3_fixture.py | 242 | 验收固定数据集（隔离库 data/batch3_accept.db） |
| code-app/backend/tools/batch3_demo_verify.py | 173 | 演示库只读体检 |
| code-app/backend/tools/seed_batch3_demo.py | 180 | 演示数据扩展（走服务层） |
| tools/verify_all_batch3.sh | — | 一键全量取证脚本 |

### 模型

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| yaml/m7-report-model.yaml | v2.0（2218 行，560c8149b538f811）：Join 口径、triggerKind、fixedValue/SUBTOTAL/条件组约定、enumValues、约定 12 |
| yaml/CHANGELOG.md | 新增 v1.5 / v1.6 / v1.7 / v1.8 / v1.9（124 行，07b5b8ee0abbfa90） |
| tools/validate_ontology.py | +「主来源唯一 / 主来源为普通表」门禁（569 行） |
| code-app/models/* | 运行时模型副本，9 份与 yaml/ 逐文件 md5 一致 |

## 五、验证取证表（真实执行结果）

| # | 验收项 | 命令 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段二十类模型门禁 | python tools/validate_ontology.py yaml | 全部通过（含新增 12 条主来源检查） |
| 2 | 批次 1 开发侧自测 | tools/check_batch1_api.py | 57 / 57 |
| 3 | 批次 1 主代独立验收 | tools/batch1_api_test.py | 50 / 50 |
| 4 | 批次 1 端到端（真实服务器，跑在演示库副本上） | tools/batch1_e2e_probe.py | 19 / 19 |
| 5 | 批次 2 开发侧自测 | check_batch2_visit.py + check_batch2_pharmacy.py | 92 / 92、89 / 89 |
| 6 | 批次 2 主代独立验收 | tools/batch2_api_test.py | 105 / 105 |
| 7 | 批次 2 端到端 | tools/batch2_e2e_probe.py | 29 / 29 |
| 8 | 批次 3 开发侧自测 | tools/check_batch3_report.py | 159 / 159 |
| 9 | 批次 3 主代独立验收 | backend/tools/batch3_api_test.py | 168 / 168 |
| 10 | 批次 3 端到端黑盒 | tools/batch3_e2e_probe.py | 40 / 40 |
| 11 | 演示库体检 | batch3_demo_verify.py + batch2_demo_verify.py | 26 / 26、34 / 34 |
| 12 | 前端生产构建 | npm run build | ✓ built（`index-*.js` 577 KB，无告警） |

独立验收 168 项中含本轮回补的 3 项：分组期间列可用性、有效率逐行 oracle（分子 ÷ 已完成数，M7 语义）、以及「库中存在分母 ≠ 计划数的分组」的区分性断言——用于钉住契约曾写错的「有效率分母＝计划数」口径。

独立验收装置（第 9 项）为主代另写，不复用开发侧脚本：期望值来自①直连 SQL 的独立口径（oracle）②数据库权限授予事实（6 报表 × 6 账号 × 查询/导出 = 72 项权限矩阵）。固定数据集默认每轮重建，报表读用例先于写用例。

## 六、本批修正的口径与缺陷（逐条如实登记）

### 6.1 模型侧（`yaml/CHANGELOG.md` v1.6～v2.0）

M7 全部 18 条 Join 表达式错误（v1.6）：原把数值外键与对方业务编号相比（visit.patientId == patient.patientNo）→ 统一改为 外键 == 主键 id。

超量台账缺「触发类型 ↔ 触发条件」显式关联（v1.7）：补 triggerKind（C03=OVERDOSE、C04=TOXIC）。

约定编号冲突（v1.8）：原文件同时存在两个「约定 5/6/7」→ 去重重排为 1～12。

Enum 取值域不可机读（v1.9）：取值只写在注释里，注册表解析后丢失 → 为 granularity/statsDimension/triggerType 补 enumValues 字段，并立约定 10（取值域以字段为准）、约定 11（维度取值→维度别名最长前缀映射）。

预聚合来源不得作主来源（v1.9 约定 12）：主来源即 FROM 表，必须是普通表；预聚合来源须在 CTE 中先汇总再 LEFT JOIN。已加入校验器门禁。

### 6.2 契约侧（我的错误，逐条认领）

契约自造枚举取值域：契约写了 statsDimension=HERB|FORMULA、granularity=DAY/MONTH/YEAR，而模型是 HERB/FORMULA_TEMPLATE、DAY/MONTH → 实现据此接受模型外取值（YEAR）、拒绝模型内取值（FORMULA_TEMPLATE）。这正是批次 2 已立下的教训（「契约取值必须机械抽取」）的重演，本批已：① 模型补 enumValues 使取值可机读 ② 契约 §3.3/§7.3 全部更正 ③ 验收补「模型内取值可用 + 模型外取值必拒」成对断言。

契约与模型/实现的另外 3 处不一致（子代理按模型实现并主动上报，主代收口时回修契约）：

毒性触发取值域：契约写 TOXIC＝分级 TOXIC/HIGHLY_TOXIC，M7 C04 实为 <> 'NONE'（含 SLIGHT）→ 契约改为以 M7 sourceExpression 为准（三类全含）。

有效率分母：契约写「/计划」，M7 sourceExpression 分母为 SUM(CASE WHEN recordStatus='COMPLETED')（已完成数）→ 契约更正。

处方作废路由：契约写复数 /api/prescriptions/<id>/cancel，实测真实路由是单数 /api/prescription/<id>/cancel（批次 2 蓝图 url_prefix），入参键为 cancel_reason → 契约更正；前端按「实际路径 → 契约路径」兜底并同时发送 cancel_reason+reason，故后端日后收口到契约路径时前端无需再改。

> 这三处再次印证同一条纪律：契约里的取值域/口径/接口路径必须机械抽取或实测，不能凭记忆写。

契约对饮片用量的行单位描述不准：曾据「来源对象首列 OBJ-09 处方明细」把主来源试改为 itemAgg，实测触发引擎对「预聚合来源作主来源」支持不完善的缺陷（生成 SQL 引用错误别名 → 500），已回退并立为约定 12（见 6.3-10）。

### 6.3 实现/工程侧

运行时模型副本落后（隐性坑）：code-app/models/ 是阶段三开工时自 yaml/ 拷贝的运行时副本（应用按 resolve_models_dir() 加载它），此前已落后于 yaml/——缺批次 2 的 M1 toxicDoseLimit 与主诉必填裁决、批次 3 的全部 M7 修正。表现为「模型改了但系统行为不变」，且排查时看到的是新模型（假象）。已整体重新同步（9 份 md5 一致），并把「改模型必须同步副本」立为纪律。

MSYS 路径坑产生影子目录：APP_DB_PATH="$PWD/data/app.db" 在 git-bash 下展开为 /d/...，被 Windows Python 视为「当前盘根下的绝对路径」→ 生成 D:\d\hermes\... 影子目录（内含 14:48 的 interop_b2.db，说明批次 2 已踩过）。已删除该目录，并统一改用原生路径（D:/hermes/.../data/app.db）。

报表引擎缺陷（已规避并立规）：预聚合别名作主来源时，FROM/列限定 生成错误（no such column: prescription.prescribe_time）。本轮通过「主来源保持普通表」规避，并加门禁 + 约定 12，避免再次踩到。

演示库被批次 1/2 主代验收脚本污染：tools/batch1_api_test.py、tools/batch2_api_test.py 未设隔离库（默认读写演示库 data/app.db），本轮取证时把 10 张测试处方写进演示库，导致批次 2 演示库体检 33/34。已给两个脚本加隔离库（data/batch1_main.db / data/batch2_main.db），并重建演示库 → 复检 34/34。

测试夹具回扫（模型改完必做）：模型改取值域后，开发侧自测脚本 check_batch3_report.py（2 处 FORMULA）与前端 HerbUsage.tsx（4 处 FORMULA）仍用旧值 → 已同步为 FORMULA_TEMPLATE；否则会以「用错误的值逼真实现降标准」的方式留下假失败。

验收装置自身的 3 类假阳性（本轮自查并修掉）：① strftime('%s') 与 Python % 格式化冲突导致 oracle 分组塌成常量（4 项假失败）② HTTP 200 但 success:false、404 被当成「阻断生效」③ 方剂维度 oracle 漏掉「未引用方剂」的 NULL 组。修完后 165/165。

固定数据集质量：早期用法「克隆处方行」造数据时未同步克隆明细，造出「无明细的已发药处方」（业务不可达），使饮片维度多 1 行空维度、合计剂数虚增 7 → 已改为「复制处方即复制明细 + 挂方剂模板」。

批次 1 端到端探针陈旧（本轮修）：其①菜单期望冻结在批次 1（等值断言），批次 2/3 新增菜单后必然失败；②「建档饮片」不幂等，第二次运行因名称已存在而中断，且后续步骤拿到空 id → 500。已改：菜单断言改「批次 1 菜单 ⊇」超集语义 + 增「kufang 不可见统计报表/随访管理」负向断言；建档名称与入库单号带时间后缀保证幂等。修后 19 / 19。

端到端探针写脏演示库 + 端口争用（本轮修）：探针会真的建档/入库，此前直接跑在演示库上；且启动验收服务器前未清场，:5000 被批次 3 自测服务器占用时，探针会「打到另一个库」得出假结论。已改：探针跑演示库副本（data/batch1_e2e.db，事后删除，演示库 mtime 不变），并新增 tools/kill_app_servers.py 在启动前清场（原生调用，规避 git-bash 参数改写）。

演示数据脚本改走服务层：批次 3 演示数据不再克隆行，而是复用批次 2 的链路（挂号→…→发药），流程实例、随访计划日期（＝挂号日+剂数天）、库存流水、编号规则全部由业务代码生成 → 批次 2 演示库体检不变量保持 34/34（扩展前后各测一次）。

## 七、已知遗留与非阻断偏差

| # | 项目 | 状态 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI 对话框 | 本批不实现【用户已确认 2026-09-30】；登记为独立待决项（需先补需求功能点、M2 QUERY、M5 权限、MU 屏幕，且需外部模型凭据） |
| 2 | 分组小计（subtotalFields） | 未实现（契约 §9-3）：报告口径为「底部合计行」，合计 = 各分组行之和 |
| 3 | 「无明细的处方」 | 按数据质量问题处理（正常流程必有明细），不由报表口径兜底；如需可用约束/巡检固化 |
| 4 | UI 层验收方式 | 无头浏览器不可用：采用「构建产物哈希 + 六账号菜单可见性 + 接口联调」，非真实点击流 |
| 5 | 阶段二遗留 6 项口径 | 其中 ④⑤（REP-06 处理结果/接诊医师口径）本批按 M7 列口径实现并登记；其余 4 项不影响本批 |
| 6 | 引擎对预聚合主来源的支持 | 未修（本轮规避）；如后续报表需要，须先修引擎再改模型 |
| 7 | tsc 底座历史类型错误 | 3 条历史遗留（非本批引入），构建走 vite 不受阻 |
| 8 | MU↔M7 口径缺口（已入契约 §9-5） | ① frmSyndromeDistribution.cboSummaryDimension：M7 无对应参数、分组固定按证型 → 页面不下发自造参数（需求 V9 的「按辨证体系汇总」需 M7 先增补）② frmHerbUsageStats 无科室控件，M7 参数 deptCode 未下发（需求 V9 输入含科室） |
| 9 | 证型分布「辨证体系」列与筛选条件作用对象不同 | 列取自证型字典 syndrome.diagnosisMethod，条件 C03 作用于辨证记录 diagnosis.diagnosisMethod（契约 §9-6）；如需一致须改模型 |
| 10 | 预聚合别名 LEFT JOIN 产生 NULL 组 | 「未指定饮片/方剂」组与其聚合列为 null（M7 nullable=true，契约未要求 COALESCE）；如需中文兜底文案须改模型或前端映射 |
| 11 | 批次 4 报表 QR-HERB-STOCK-001 条件组缺开关参数 | 非 BASE 组 ALERT_FILTER 无开关参数 → 引擎「整组参与」容错并在校验清单报出（契约 §9-8）；批次 4 开工前须补 |

## 八、下一批（批次 4）预告

AI 对话框（若用户立项）：本体注册表注入 + 工具注册 + SSE 流式 + 只读 SQL 白名单与审计（指导书 §7、架构文档 §9）。

分组小计与报表钻取（subtotalFields → GROUP BY ... WITH ROLLUP 等价实现）。

工作台首页的批次 3 数据卡片（随访待办/超量待审），并把流程数据显示补齐。

引擎缺陷修复：预聚合来源作主来源的 FROM/别名 生成（修完可撤约定 12 的限制）。

附：本说明由 tools/md2docx.py 导出同名 .docx 交付；全部数据均来自本轮真实执行输出，未做任何估算或填充。