# 阶段三 · 批次 4 交付说明

饮片库存与预警报表落地（第 7 张报表 `QR-HERB-STOCK-001`）+ `frmHerbStock` 屏改报表引擎驱动

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 交付日期 | 2026-09-30 |
| 范围（用户确认） | 只做 A 项：第 7 报表按 M7 落地 + 饮片库存预警屏改报表引擎驱动（含 M7 补组开关 + 门禁）。不做 AI 对话框（B）、工作台补齐（C）、技术债（D） |
| 唯一口径 | code-app/docs/批次4-实现契约.md（134 → 135 行，含实现期回修） |
| 模型版本 | yaml/m7-report-model.yaml v2.1（新增约定 13）｜yaml/CHANGELOG.md v2.1 |
| 结论 | 8 条完成标志全部达成；批次 4 三套验收（独立/端到端/演示库）+ 批次 1/2/3 全量回归 全绿；模型双副本 9 份 md5 一致 |

## 1. 完成标志核对（逐条给证据）

| # | 完成标志 | 证据（全部为真实执行输出） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报表按 M7 条件/列口径可查询 | 8 参数、8 条件、15 列全部由后端 columns 返回；独立验收逐字比对列名+列序+标签 = 模型 resultColumns（67 项内含 4 项该断言） |
| 2 | 预警筛选 onlyAlert 真正生效 | 未传 → 10 行（全部饮片）；true → 1 行（仅「库存<预警值」）；false → 10 行；三态均与直连 SQL oracle 相等；端到端探针另在演示库副本上复验 |
| 3 | 布尔非法取值被拒 | onlyAlert=abc → HTTP 400 + 中文「参数「仅看预警项」取值非法（可选 true / false）：abc」（独立验收 + 端到端各 1 项） |
| 4 | 屏改报表引擎驱动 | HerbStock.tsx 列/列序取后端 columns、经 ReportTable 渲染（页面零手写 <th>）；合计行：模型 reportOptions: null 未声明 totalFields，故后端 summary 恒 null、页面不显示合计行（符合模型口径，非缺陷，已登记） |
| 5 | 导出 XLSX / CSV（不做 PDF） | XLSX 200 且 zip+XML 可解析、含中文表头；CSV 带 BOM+表头；导出随 `onlyAlert` 生效（CSV 行数 = 表头 1 + 预警 1 行）；format=pdf → 400 中文「导出格式不支持」（独立验收 + 端到端各覆盖） |
| 6 | 盘点与对账写路径保留 | POST /api/herb/<id>/stocktake 实测可用（生成盘点调整流水，差异 7.5 g）；盘点后报表复算库存 = 实盘值；GET /api/herb/<id>/reconcile 可用（返回 difference/flow_net_quantity） |
| 7 | 模型门禁 | validate_ontology.py yaml 全过（10 类 + 主来源 + 约定 13）；负例实测被拦（临时删除 switchParameterRef → 校验阻断，测后恢复 v2.1） |
| 8 | 不回归 | 批次 1 57/50/19、批次 2 92/89/105/29/34、批次 3 159/168/40 全部重跑通过；前端 npm run build ✓ built |

## 2. 本批实质修复：条件组开关「写在注释里 = 静默失效」

缺陷（批次 4 发现，非批次 3 引入）：QR-HERB-STOCK-001 的 ALERT_FILTER 条件组，其开关参数只以注释形式写在模型里。模型注册表解析 YAML 后注释不存在 → 引擎无法定位开关 → 按「整组恒参与」兜底 → 该报表忽略 `onlyAlert`，恒只返回预警项（10 条饮片的演示库上恒返回 1 行）。此前的批次 3 交付说明称该缺口「已原样报出」，实测不成立：引擎 validate_metadata() 报 0 问题（静默兜底，不报错）。

修复：把「条件组由哪个参数开关」变成机读声明 + 阻断级门禁（模型 v2.1 约定 13）。

| 调用 | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| 不传 onlyAlert | 1 行 | 10 行 |
| onlyAlert=true | 1 行 | 1 行 |
| onlyAlert=false | 1 行 | 10 行 |
| onlyAlert=abc | 静默忽略 | 400 中文提示 |

## 3. 模型 v2.1（阶段二交付物修订，已冻）

### 3.1 新增约定 13

非 BASE 条件的每个成员必须显式声明 `switchParameterRef`（组内一致），该参数必须存在于本报表 parameters 且 required=false；

开关语义两种：

① 显式 `switchActivateValue`（如 onlyAlert 的 true）→「相等即参与」，未传时取参数 defaultValue；

② 无 `switchActivateValue`（Enum 开关，如 triggerType）→ BOTH 整组参与，其它取值仅 triggerKind 匹配的成员参与。

### 3.2 模型改动点

| 位置 | 改动 |
| --- | --- |
| ALERT_FILTER 组（条件 C08） | 补 switchParameterRef: onlyAlert + switchActivateValue: true |
| TRIGGER 组（C03/C04，超量台账报表） | 补 switchParameterRef: triggerType（显式化，行为不变） |
| yaml/CHANGELOG.md | 新增 v2.1 条目（约定 13 + 实质缺陷修复 + 门禁） |
| code-app/models/* | 运行时副本已同步，9 份 md5 与 `yaml/` 一致 |

## 4. 引擎与门禁改动

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| services/report_service.py（1,421 行） | ① 支持布尔开关：新增 BOOL_TRUE/BOOL_FALSE 常量与 _bool_value() 严格解析（非法值中文 400，绝不静默当 False）；② _param_roles 增加显式开关优先的 group_bool 角色；③ _active_group() 支持显式/Enum 两种开关语义；④ validate_metadata() 增加约定 13 检查 |
| tools/validate_ontology.py（622 行） | 新增约定 13 门禁：非 BASE 组缺 switchParameterRef／开关参数不在 parameters／开关为必填／switchActivateValue 与类型不符 → 阻断。（注：修此检查时踩坑——参数容器的键实为 parameters，非 queryParameters） |

## 5. 交付物清单与指纹（sha256 前 16）

| 文件 | 行数 | 指纹 |
| --- | --- | --- |
| code-app/docs/批次4-实现契约.md | 135 | 4d4ab2ab8b68c8a6（实现期回修后） |
| code-app/docs/批次4-报表规格（M7抽取）.md | 96 | 7d2af1dad0231031（tools/gen_batch4_spec.py 生成，禁手改） |
| code-app/docs/批次4-屏幕规格（MU抽取）.md | 86 | 3f5b10a2f43307b7（同上） |
| yaml/m7-report-model.yaml | 2,239 | 69e0cd1b99ea3cf6 |
| yaml/CHANGELOG.md | 140 | 20101d007091e8cb |
| tools/validate_ontology.py | 622 | ca12350470276b5e |
| tools/gen_batch4_spec.py | 196 | aa7f50340faefc72 |
| tools/batch4_e2e_probe.py | 217 | 16fbb89eab3e017e |
| tools/verify_all_batch4.sh | 65 | 2e8677ede61f88bf |
| code-app/backend/services/report_service.py | 1,421 | 0d7a358290730f87 |
| code-app/backend/tools/batch4_api_test.py（主代独立验收） | 383 | f58694069c28d275 |
| code-app/backend/tools/batch4_demo_verify.py（演示库体检） | 167 | 4b7c7f4c7b5f4497 |
| code-app/frontend/src/pages/stock/HerbStock.tsx | 604（原 446） | 11236e86508aa33d |
| code-app/frontend/dist/assets/index-CI-viXdP.js | 579.34 kB | 6773e707216c9ed7 |

## 6. 验收结果（本批 + 回归，全部真实执行）

| 装置 | 覆盖 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| validate_ontology.py yaml | 10 类跨模型 + 主来源 + 约定 13（含负例） | ✅ 全过；负例被拦 |
| backend/tools/batch4_api_test.py | 黑盒 HTTP（真实 socket）+ 直连 SQL oracle：8 参数逐个、开关三分支+非法值、15 列列序、逐行 alertStatus/alertGap、分页/排序/负例、导出 XLSX/CSV、6 账号权限矩阵、未登录 401、引擎元数据自检 | ✅ 67 / 67 |
| tools/batch4_e2e_probe.py | 演示库副本上真实服务器：首页与构建产物哈希、未登录 401、六账号登录与菜单可见性、越权 403、onlyAlert 端到端、导出结构、产物含全部 MU 控件 id 与报表码、未污染取证 | ✅ 36 / 36 |
| backend/tools/batch4_demo_verify.py | 演示库只读体检：可查、预警项存在、开关生效、导出可解析、业务行指纹不变 | ✅ 13 / 13 |
| 批次 1（开发自测 / 主代独立 / 端到端） | — | ✅ 57 / 50 / 19 |
| 批次 2（门诊 / 药房 / 主代 / 端到端 / 演示库） | — | ✅ 92 / 89 / 105 / 29 / 34 |
| 批次 3（开发自测 / 主代独立 / 端到端） | — | ✅ 159 / 168 / 40 |
| 前端生产构建（独立 npm） | — | ✅ ✓ 1786 modules transformed，579.34 kB |
| 模型双副本一致性 | yaml/ ↔ code-app/models/ | ✅ 9 / 9 md5 一致 |

未污染取证：演示库 data/app.db 的 herb/visit 业务行指纹（10:7de44d1c3ff4e805 / 16:92a1fbaf4e1556ea）在全部验收前后逐字一致；批次 4 端到端与批次 1 端到端均跑在副本库上（data/batch4_e2e.db、data/batch1_e2e.db，跑完即删）。库文件 mtime 会因应用启动的幂等初始化变化，故以业务行指纹（行数 + 按 id 排序整行哈希）为判据。

## 7. 前端屏改造（子代理交付 + 主代独立核验）

改造要点：取数改 GET /api/report/QR-HERB-STOCK-001；列/列序/标签全部来自后端 columns 经 ReportTable 渲染；cboQryAlertStatus 与 chkOnlyAlert 同源映射 onlyAlert（任一为「仅预警」即 onlyAlert=true，否则不下发）；导出复用 downloadReport；保留盘点（herb:stocktake）与「载入已有记录」（herb:save）写路径；herbStatus/herbCode 无 MU 控件故不下发。

主代核验（不采信自报，全部自己复跑/复算）：

| 核验项 | 结果 |
| --- | --- |
| 文件真实落地、行数与哈希 | ✅ 604 行 / 11236e86508aa33d（与自报一致） |
| 只改一个文件、后端/模型未被改 | ✅ 审计 16:47 后 backend/+models/+yaml/ 无第三方改动（仅验收脚本与库文件） |
| 未再调 bespoke 库存接口 | ✅ 本屏源码无 api/herb/stock、stockExport 调用（仅注释说明） |
| 参数下发正确（不发明参数名） | ✅ 源码 params 只含 M7 的 8 个参数 + page/size；alertStatus 仅作本地状态，不下发 |
| 构建可复现 | ✅ 我重跑 vite build → 同一产物哈希 index-CI-viXdP.js |
| MU 控件 id 落地 | ✅ 抽取文档 25 个控件 id 全部命中产物；3 个 MU 动作 id（actQuery/actExport/actStocktake）按前批约定以注释登记（前批同此写法） |
| 端到端 / 独立验收 | ✅ 本人脚本 36/36、67/67 |
| 演示库未被污染 | ✅ 业务行指纹不变 |

### 7.1 实现期偏差逐条处置（子代理上报 13 条，主代逐条判定）

| # | 偏差 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「载入已有记录」此前前端从未实现，按契约 §3.3 新增模态按钮 btnLoadExistingRecord（MU 无此控件） | 接受（契约要求保留该交互，需有入口） |
| 2 | GET /api/herb/<id>/reconcile 权限实为 `herb:save`（非本报表权限） | 主代已核实为真（api/herb.py：@require_permission("herb:save")）；按钮按 herb:save 控制可见性；已回写契约 |
| 3 | 控件 id 冲突：契约写 dtpStocktakeDate，MU 抽取文档为 dtpBizDate | 取 MU 的 dtpBizDate；契约已回修 |
| 4 | 模型 reportOptions: null → summary 恒 null，页面无合计行 | 接受（严格只认后端 summary，不自造）；登记为模型口径 |
| 5 | M7 15 列不含饮片主键 → 盘点 id 由 GET /api/herb/options 反查 | 接受；新增缺口：herb_status=DISABLED 的饮片不在 options（后端固定 ENABLED + LIMIT 200），此类行点击盘点给中文提示且不开面板 |
| 6 | 预警标记视觉退化（批次 1 的 badge → ReportTable 纯文本） | 接受（页面禁止手写单元格；中文口径不变） |
| 7 | MU 之外控件 2 个（cboExportFormat、btnLoadExistingRecord） | 接受（导出格式选择沿用批次 3 范式） |
| 8 | 分页条未复用公共件 Pagination（该件不产出 MU 的 lblPaging/btnPrev/btnNext id 且禁改） | 接受（屏内联实现，行为等价） |
| 9 | cboFlowBizType 由 disabled input 改 disabled select | 接受（MU 类型为 COMBO，取值来自 DICT-STOCK-FLOW.FLOW_BIZ_TYPE） |
| 10 | herbStatus/herbCode 不下发 | 接受（MU 无控件，登记为 MU↔M7 双向缺口） |
| 11 | 报表码常量声明在本屏（公共件 api/report.ts 禁改） | 接受（REPORT_CODE = 'QR-HERB-STOCK-001'） |
| 12 | 浏览器内 UI 行为（点击→仅提交已应用条件、Reset、权限提示屏）无浏览器驱动，仅源码保证 | 如实登记为验收边界：本批无浏览器自动化，dist 仅做字符串级校验 |
| 13 | bundle 仍含 /herb/stock 2 处 | 来自未改动的公共件 api/herb.ts（现已无调用方）；本屏源码 0 处 |

## 8. 权限口径（本批核实，均为真值）

| 端点 | 权限码 | 核实方式 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/report/QR-HERB-STOCK-001（查询/导出） | herb:query-stock-and-alert | 库内 sys_permission.code + 6 账号实测（admin★ / kufang ✓ / yaoshi ✓ / keshi ✓ / daozhen ✗ / yishi ✗ → 403） |
| POST /api/herb/<id>/stocktake | herb:stocktake | 读 api/herb.py 装饰器 |
| GET /api/herb/<id>/reconcile | herb:save | 读 api/herb.py 装饰器（与子代理上报一致） |
| （旁路）admin 角色 | — | auth_service.py 对 code ∈ {admin, ROLE-ADMIN} 旁路权限校验；验收 oracle 已按同一条规则推导，避免把正确行为判成失败 |

## 9. 已知缺口与遗留（不阻断）

契约 §5 原登记 5 条（保持）：① MU cboQryAlertStatus 在 M7 无对应参数（二值映射 onlyAlert，三态需先补参数）；② MU 无 herbStatus 控件而 M7 有（双向缺口）；③ alertStatus 为中文计算列非字典值；④ 预警筛选仍只有二值（批次 1 遗留「只有全部/仅预警」在本批收口为真正生效）；⑤ 批次 1 bespoke 接口 /api/herb/stock 保留但本屏不再调用（后续可评估下线）。

本批新增登记：

| # | 缺口 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 6 | M7 结果列不含饮片主键 | 屏内靠 herbCode → id 反查（/api/herb/options）；若日后报表需要直接盘点，建议 M7 增补主键列或 M2 补查询 |
| 7 | herb_status=DISABLED 的饮片无法定位 id | 该类行点「盘点」给中文提示、不打开面板（后端 options 固定 ENABLED） |
| 8 | 模型未声明 totalFields | 该报表无合计行（模型口径，非缺陷） |
| 9 | 无浏览器自动化 | 前端交互行为未在浏览器实测（源码 + 后端 HTTP 双证据）；如需要可后续引入 Playwright |
| 10 | 批次 3 §9 的 4 项 MU↔M7 缺口 | 本批未处理（属 D 项技术债，用户已定不做） |

## 10. 本批教训（已写入 `ontology-driven-dev` 技能第 61–64 条）

条件组开关必须能从模型机械定位——写在注释里等于没写；须显式 switchParameterRef + 阻断级门禁；新门禁必须跑一条负例，否则分不清「门禁没咬」与「模型本就合规」。

写校验器/抽取/验收脚本前先核实键名与列名：M7 参数容器键是 parameters；sys_permission 的权限码列是 code；排序参数是 sortDir。凡脚本里写库表/接口字段名，先 PRAGMA table_info 或真实请求核实。

权限矩阵 oracle 必须把「超级管理员旁路」算成一条规则（admin/ROLE-ADMIN），否则会把正确行为判成失败。

演示库「未污染」用业务行指纹，不用文件 mtime（应用启动的幂等初始化会触碰库文件）。

（装置工程）起验服务器要用模块级 `app`：SPA 路由 "/"、"/<path:path>" 注册在 app.py 的 app = create_app() 上，create_app() 工厂实例只有 108 条 /api 路由——用工厂实例测首页会得到假 404。

## 11. 一键复跑

[bash]

cd /d/hermes/workspace/中医问诊系统

bash tools/verify_all_batch4.sh          # 批次 4 全套 + 批次 1/2/3 全量回归 + 模型副本一致性 + 前端构建

# 单跑

D:/hermes/tools/docx-venv/Scripts/python.exe tools/validate_ontology.py yaml          # 模型门禁

code-app/backend/.venv/Scripts/python.exe code-app/backend/tools/batch4_api_test.py   # 独立验收 67

D:/hermes/workspace/中医问诊系统/code-app/backend/.venv/Scripts/python.exe tools/batch4_e2e_probe.py   # 端到端 36

code-app/backend/.venv/Scripts/python.exe code-app/backend/tools/batch4_demo_verify.py # 演示库体检 13

演示账号（http://localhost:5000，库存屏）｜kufang/123456（库存管理，可见本屏）｜admin/admin123（全部菜单）｜daozhen、yishi 对本报表 403（预期，用于验证权限提示屏）。