# 阶段三 · 批次 5 交付说明

右侧 AI 对话框（本体驱动 AI 编排层）：SSE 流式对话 + 59 工具自动注册 + 只读 SQL 安全边界

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 交付日期 | 2026-10-01 |
| 范围与口径 | 经用户确认「按AI建议」：① 可切换 provider + 无凭据降级（另做 mock 供离线验收，拿到 key 一键启用）② AI 默认只读，写操作只生成「跳转 + 预填」的 action，提交仍由用户在页面确认 ③ 只读 SQL 开放（仅 SELECT + 白名单 + 强制 LIMIT + 超时 + 禁多语句 + 审计）④ 对话历史不落库（仅前端内存 + audit_logs） |
| 唯一口径 | code-app/docs/批次5-实现契约.md（223 → 267 行，含实现期偏差回写 §12） |
| 机器抽取 | code-app/docs/批次5-工具清单（注册表抽取）.md（177 行，禁手改，gen_batch5_spec.py 重跑） |
| 结论 | 10 条完成标志全部达成；批次 5 三套验收（独立 74/74、端到端 37/37、演示库 9/9）+ 批次 1/2/3/4 全量回归 全绿；模型双副本 9 份 md5 一致 |

## 1. 完成标志核对（逐条给证据）

| # | 完成标志 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后端 AI 编排层按规范分层 | 新增 ai/（orchestrator / prompt_builder / tool_registry / providers）、sse/emitter.py、sql_readonly/guard.py、api/ai.py；POST /api/ai/chat 返回 text/event-stream; charset=utf-8 + Cache-Control: no-cache + X-Accel-Buffering: no |
| 2 | SSE 事件序列完整有序 | 实测序列 message_start → delta → tool_call → tool_result → render_payload → message_end；首/末事件、成对性、事件名合法性逐条断言；分片格式为 event: <t>\ndata: <json>\n\n（原始分片抽查通过） |
| 3 | system prompt 由注册表动态构建 | 五要素齐备（角色与能力 / 业务域清单 / 查询与报表清单 / 工具清单与调用说明 / 安全边界与渲染协议）；admin 注入 6 菜单 19 屏 30 能力 59 工具（15,780 字），受限账号 8,123 字——随权限变化 |
| 4 | 工具 schema 自动生成 | 59 个（导航 19 / 查询 7 / 报表 7 / 行为-只读 24 / 图表 1 / SQL 1）；与抽取文档逐条比对差集均空（文档多 0、实现多 0） |
| 5 | 工具受登录用户权限过滤 | 无 patient:save 的 yaoshi 仅得 17 个工具（< admin 59），且其工具集 ⊆ admin 工具集；强行调用未授权工具 → ok=false + 中文原因；对照：admin 调用同一工具 ok=true（证明被拒来自权限而非工具坏） |
| 6 | 只读边界可验证 | 只读 SQL 15 条负例全被拒（INSERT/UPDATE/DELETE/DROP/ALTER/PRAGMA/白名单外表/白名单外字段/多语句/两种注释/SELECT */sqlite_master/默认字段 flag×2），拒绝原因均中文；ai/ 模块静态守卫无写请求调用；端到端全程无写接口调用 |
| 7 | 未配置凭据降级 | GET /api/ai/status → enabled:true, configured:false + 中文 hint（指引 DEEPSEEK_API_KEY）；POST /api/ai/chat → 503 + 中文；前端展示未启用态 |
| 8 | 前端右侧对话框可用 | AdminLayout.tsx 占位替换（保留折叠按钮与 .app-chat）；四类渲染齐全；chart 用 echarts-for-react；action 走 react-router 跳转；构建产物内旧占位文案为 0 |
| 9 | 工具调用全部写审计 | audit_logs 实测累积 AI_CHAT + AI_TOOL_CALL（含被拒调用 ok=false，以及 SQL 的 AI_SQL_QUERY 含 rejectedReason/elapsedMs） |
| 10 | 不回归 | 批次 1（57/50/19）、批次 2（92/89/105/29/34）、批次 3（159/168/40/26）、批次 4（67/36/13）重跑通过；模型门禁 + 双副本一致；前端构建 ✓ |

## 2. 安全边界：本批最重要的硬证据

只读 SQL（契约 §7 七条规则的实测）

| 规则 | 实测证据 |
| --- | --- |
| 仅 SELECT | INSERT/UPDATE/DELETE/DROP/ALTER/PRAGMA 全部 SqlRejected：「只读模式：仅允许 SELECT 查询语句」 |
| 仅白名单表 | sys_user 被拒：「表 sys_user 不在白名单内（允许：13 张…）」 |
| 仅白名单字段 | no_such_col 被拒；连 5 个默认字段 `flag` 也被拒（白名单是 M1 属性集，共 139 个） |
| 强制 LIMIT | 无 LIMIT → limit=100、truncated=true；显式 LIMIT 150 → 尊重为 150；LIMIT 9999 → 上限截断为 500 |
| 执行超时 | 入口提供 timeout_seconds=3 与 progress_steps（可中断）；超时抛 SqlTimeout |
| 禁多语句 / 禁注释 | ; 多语句、--、/* */ 均被拒 |
| 每次写审计 | AI_SQL_QUERY 落库（被拒也落），含 sql / ok / rejectedReason / elapsedMs |

越权与写操作

无权限账号强行调用工具 → tool_result.ok=false + 中文「无权限执行该操作」（有权限账号同调用 ok=true 作反证）

24 条行为工具只产出 `action` 渲染（跳转 + 预填 + 权限码），AI 层源码内无任何 POST 写请求（静态守卫断言通过）

整轮对话前后业务表行数指纹一致（后端子代理 17 张表比对，差异为空）

## 3. 交付物清单与指纹（sha256 前 16）

后端（`code-app/backend/`）

| 文件 | 行数 | 指纹 |
| --- | --- | --- |
| ai/orchestrator.py | 153 | e914b249f2ad0411 |
| ai/prompt_builder.py | 209 | 9015141788afa52c |
| ai/tool_registry.py | 543 | aa1ba79ab990f494 |
| ai/providers/{__init__,base,deepseek,mock}.py | 119/47/110/115 | ea5dbd851914a882 / f82ad231d5b69a55 / 51abdb00ef27559e / d9abd2508fbb8e98 |
| sse/emitter.py（+__init__） | 43 | e866f6d79274bbd6 |
| sql_readonly/guard.py（+__init__） | 376 | 23e74e6c60ffba9b |
| api/ai.py | 64 | f633d60927700b29 |
| app.py（+3 行接线） | 128 | 27ce48a0e64f5446 |
| config.yaml（ai 段取值） | 32 | e064d230323da55f |

前端（`code-app/frontend/src/`）：layouts/AdminLayout.tsx(143) d22818e745930cae｜api/ai.ts(288) 9e219362aa1db891｜components/ai/AiChatPanel.tsx(196) f163a01d194f9219｜MessageBubble.tsx(82) acd08f06bf567e7b｜chatModel.ts(148) db40c12499b5d0f3｜ai-chat.css(128) 8b690830e6f23e8f｜renderers/TableRenderer.tsx(32) bd2d6af164a0b49e｜ChartRenderer.tsx(25) 3927030725f64d3f｜ActionRenderer.tsx(42) b8848698635ef9ea｜chartOption.ts(81) aa9a68e4894c8d5e｜screenRoutes.ts(47) a0bd031f7b2f3036

构建产物：dist/assets/index-4gZc_-kk.js 1,662,506 B（gzip 515.96 kB）、index-D6X7w346.css 21,430 B

契约与文档：批次5-实现契约.md(267) aa1355bb15c9c022｜批次5-工具清单（注册表抽取）.md(177) d78268da4f98b267

装置（主代）：backend/tools/batch5_api_test.py(479) 318e45e4db85716e｜backend/tools/batch5_demo_verify.py(126) 6c8710d009736f3c｜tools/batch5_e2e_probe.py(249) 0d8fcd9db11b09ad｜tools/verify_all_batch5.sh(79) 985a8c9b5fa84ff0｜backend/tools/gen_batch5_spec.py(175) eee89888c1293b0c｜backend/tools/recon_batch5.py(60) 068c5cb319d5e101；实现方自测 backend/tools/check_batch5_ai.py(777) 784675370e0b9552

## 4. 验收结果（全部真实执行）

| 装置 | 覆盖 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| backend/tools/batch5_api_test.py（主代独立，真实 SSE） | 事件序列/顺序、59 工具与文档逐条对账、权限过滤与越权、SQL 负例 15 条 + LIMIT 真断言、审计三类 action、503 降级、401、静态只读守卫 | ✅ 74 / 74（exit=0） |
| tools/batch5_e2e_probe.py（演示库副本） | 首页与产物标识、未登录 401、六账号菜单回归、status 两态、真实 SSE 三类渲染覆盖、越权、审计增长、未污染取证 | ✅ 37 / 37 |
| backend/tools/batch5_demo_verify.py（演示库只读） | 状态接口/鉴权/hint 可读/业务行指纹不变/AI_* 审计仍为 0（本脚本刻意不发起对话，避免把"只读体检"变成写操作） | ✅ 9 / 9 |
| 回归：批次 4 / 3 / 2 / 1 | 67/36/13 ｜ 159/168/40/26 ｜ 92/89/105/29/34 ｜ 57/50/19 | ✅ 全绿 |
| 模型门禁 + 双副本 | validate_ontology.py（含约定 13）｜ yaml/ ↔ code-app/models/ | ✅ 全过 + 9 份 md5 一致 |
| 前端生产构建（独立 npm） | — | ✅ ✓ built，产物 1.66 MB |

演示库未污染：herb 10:7de44d1c3ff4e805、visit 16:92a1fbaf4e1556ea 全程逐字一致；AI_* 审计 0 行；会写入的探针（SSE 对话）一律跑副本并在跑完删除；隔离库 b5_ai.db 由装置自删。

## 5. 实现期偏差处置（子代理上报 14 条，主代逐条判定）

接受并写入契约（13 条）：工具 schema 双形状（name 与 function.name 都必须能解析）｜只读入口名固化为 sql_readonly.guard.execute_readonly(...)｜异常类 SqlRejected/SqlFailed/SqlTimeout｜mock 专有指令 #tool=<name> #args={json} 作为验收约定｜前端新增 3 个纯逻辑文件与 ai-chat.css｜table 直接复用公共组件 ReportTable｜text payload 与 delta 去重规则｜action 附「无权限」前端提示｜参数校验细化（空/超 2000 字/非数组 → 400）｜AI_CHAT 审计写在 finally｜新增 env AI_MODEL｜SQL 仅支持显式 AS 别名（deny-by-default）｜nav.* 的 behaviorId 为空串。

不改，登记为已知缺口（4 条）：context.screenId 未用于 prompt｜config.yaml 旧 sql_readonly: 段与新 ai.sql_limits 并存（下批合并）｜真实 DeepSeek 未联通｜mock 未产出 text 型 payload（text 路径由前端纯函数 + stub 覆盖）。

## 6. 主代验收反查记录（本轮我自己的装置也交出 4 个缺陷）

| # | 现象 | 根因 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽取文档计数解析全为 None | 计数行只 print 到生成脚本 stdout，未写入 md | 装置改解析 §0 计数表（双口径），生成器同步把计数行写进文档 |
| 2 | 越权用例得到 ok=true（疑似未拦截） | 库内 `daozhen` 本来就有 `patient:save`（导诊建档职责）→ 实现正确、账号选错 | 改用无该权限的 yaoshi，并加「前置条件断言 + admin 反证」 |
| 3 | LIMIT 断言长期"通过"却未校验行数 | 返回是 (verdict, payload) 元组，isinstance(dict) 判断使断言被豁免（空断言） | 归一化返回结构 + 隔离库预置 300 行 → 截断成为真断言 |
| 4 | 「大结果集截断」断言触发拒绝 | 我用了 WHERE flag = 1，而 flag 不在白名单（正确行为） | 去掉该过滤，并把「flag 被拒」补成负例 |
| 5 | 【回归中拦下的真缺陷】 统一取证时「批次 3 演示库体检」从 26/26 掉到 20/5（门诊量/证型分布/饮片用量行数为 0） | 不是批次 5 的回归：那三张报表的日期参数默认取「当月」（MONTH_START/MONTH_END），而当天已是 10-01、演示数据只到 9 月 → 默认窗口为空。批次 3 体检装置当时（9-30）是碰巧通过 | 修装置：三张报表一律显式给区间（registerDateFrom/To、visitDateFrom/To、prescribeDateFrom/To，参数名从 M7 机械抽取），使体检与「今天几号」无关 → 回到 26/26；并把「默认区间断言会随日历跨月失效」写入技能第 73 条 |

## 7. 如何启用真实 DeepSeek（拿到 key 后 3 步）

[bash]

# 1) 配置密钥（任选一种；绝不硬编码进代码/仓库）

echo "DEEPSEEK_API_KEY=sk-****" >> code-app/backend/.env     # 推荐：.env

# 或：hermes 无权改的 config.yaml 里填 ai.api_key（不推荐，明文入仓）

# 2) 确认 provider（默认已是 deepseek；base_url 空则取默认 https://api.deepseek.com）

# 3) 重跑一次端到端（status 应 configured=true；chat 返回真实流式）

D:/hermes/workspace/中医问诊系统/code-app/backend/.venv/Scripts/python.exe tools/batch5_e2e_probe.py

环境变量覆盖（优先级 env > config.yaml）：AI_PROVIDER / AI_API_KEY / AI_BASE_URL / AI_MODEL；离线演示只需 AI_PROVIDER=mock。

## 8. 已知缺口与遗留（不阻断）

| # | 缺口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真实 DeepSeek 未联通 | 无凭据；代码与降级链路均已交付并验收 |
| 2 | 无浏览器级验证 | DOM 事件 / ECharts 实际绘制 / 跳转后 prefill 被页面消费，未在真实浏览器验证（证据链：真实 HTTP + react-dom/server 真实渲染 + 生产产物标识） |
| 3 | context.screenId 未进 prompt | 「当前屏感知」待后续批次 |
| 4 | 旧 sql_readonly: config 段冗余 | 下批合并或删除 |
| 5 | 对话历史不落库 | 用户口径 4；如需回看须新增会话表（另开批次） |
| 6 | mock 未产出 text 型 payload | text 渲染由前端纯函数单测 + stub 覆盖 |
| 7 | ai_tools 注册表槽仍为空 | 工具 schema 由 AI 层运行时生成（架构文档原意）；若要模型侧固化，另开批次 |
| 8 | 图表仅 bar/line/pie | 更复杂图形不在本批 |

## 9. 本批教训（已写入 `ontology-driven-dev` 技能第 66–73 条）

AI 对话框是阶段三强制项——别因「需求/MU/M2/M5 里没条目」跳过；依据是指导书 §7 + 架构 §9/10/14（平台能力）。

AI 层契约必须含可测性三件套：provider 可切换 + 无凭据降级 + 环境变量覆盖，外加 mock 能离线驱动完整链路（否则验收要么跑不了，要么得改交付文件）。

只读白名单不是"所有列"：5 个默认字段（flag）被正确排除；LIMIT 语义按实测写断言（limit 回显 + truncated 标志，不是"必须凑满 N 行"）。

越权用例要用"确实无该权限"的账号，并配「前置条件断言 + 有权限账号反证」三条成对，否则假失败/假通过都发现不了。

验收装置自身要审：空断言（返回值形状不符导致断言被豁免）最隐蔽；断言字符串要与产物真实形态一致（${BASE}/ai/chat）。

别猜公开入口名与返回结构：dir() + inspect.signature 实测后再写。

演示库体检里的「默认区间」断言会随日历跨月失效：报表日期参数默认「当月」时，跨月当天就会行数为 0（本轮统一取证真拦下：批次 3 体检 26→20/5，非本批回归）。定法：体检/探针一律显式给区间，断言名字里带上区间，并另断言库内数据的实际落点。

交叉核对禁止静默降级：宽 except 会把自己的 bug 伪装成"环境限制"（本轮把权限字典当 target_ref 传，报"未取到派生函数"）。

## 10. 一键复跑

[bash]

cd /d/hermes/workspace/中医问诊系统

bash tools/verify_all_batch5.sh     # 批次 5 全套 + 批次 1/2/3/4 回归 + 模型副本 + 前端构建

# 单跑

code-app/backend/.venv/Scripts/python.exe code-app/backend/tools/batch5_api_test.py   # 独立验收 74

D:/hermes/workspace/中医问诊系统/code-app/backend/.venv/Scripts/python.exe tools/batch5_e2e_probe.py  # 端到端 37

code-app/backend/.venv/Scripts/python.exe code-app/backend/tools/batch5_demo_verify.py # 演示库只读 9

演示：http://localhost:5000 登录后右侧即为 AI 对话面板；当前交付默认未配置凭据 → 面板显示中文启用指引（符合确认口径 1）。