# 阶段三 · 批次 6（C 项：工作台补齐）交付说明

交付日期：2026-10-01

项目：中医问诊系统（本体驱动开发三步法 · 阶段三）

本批代号：C 项 = 工作台补齐（阶段三强制项，指导书 §1.2/§6.3/§6.4 + 架构 §5.5）

唯一实现口径：code-app/docs/批次6-实现契约.md（177 行，冻结）

机读事实来源：code-app/docs/批次6-抽取（模型与运行时事实）.md（280 行，由 gen_batch6_spec.py 生成，禁手改）

## 一、本批范围与口径

### 1.1 四块范围（用户「按AI建议」确认）

| 块 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| ① | 审批闭环：工作台审批与业务侧同一实现路径（复用批次 2 业务服务），结果回写业务状态 + 生成/取消下游记录 | 指导书 §6.3；M6 FLOW-PRESCRIPTION-APPROVAL-001 |
| ② | 作废终止分支 + 接转办/催办 | M6 网关 Q03「处方已作废 → QE02 终止」；指导书 §1.2 |
| ③ | 三栏形态补齐：AI 区拖拽调宽、右上角用户菜单、顶栏标题、首页 tab | 架构 §5.5 |
| ④ | 工作台三页：筛选、状态徽标、转办/催办入口、业务单跳转 | 指导书 §6.3/§6.4 |

### 1.2 两条经**模型反查**校正的口径（重要）

确认的原始方案里有两条与模型明文冲突，已按「模型是唯一语义来源」校正为不做：

| 原方案 | 模型明文 | 实际做法 |
| --- | --- | --- |
| 撤回（发起人撤回、处方回草稿） | M6：「按 D-25 不支持撤回，改方走作废后重开」 | 不做；改为把模型里真实存在但没走通的「作废 → 终止」（QE02）做对 |
| 工作台保留「退回」结论 | M6：approvalOutcomes 仅 APPROVE/REJECT；「退回等同于驳回」；M5 中「处方退回与作废」同属 Prescription_Cancel | 不做（前端审批弹窗只留「通过/驳回」两按钮） |

### 1.3 回写口径

APPROVED → 审核通过、REJECTED → 已驳回、RUNNING → 待审核；「已调剂/已发药/已作废」不被回写覆盖（防数据倒流）；审批写状态与业务下游记录同事务完成，并补 review_time。

## 二、交付物清单

### 2.1 后端（10 个文件）

| 文件 | 行数 | sha256[:16] | 本批改动 |
| --- | --- | --- | --- |
| services/workbench_service.py | 404 | 90ec2f01df072b6f | 审批复用业务服务、转办/催办、三页筛选、下发 business_objects |
| services/prescription_service.py | 738 | 967d5b9328e0c08f | 作废分支改走 terminate_instance（R-04 三分派不变） |
| services/flow_service.py | 226 | 31ca3e30ebd61c5b | terminate_instance 支持传入 conn；转办留痕 TRANSFER |
| engine/flow_engine.py | 383 | 71e4dacc228260a2 | 终止/驳回终态语义修正 |
| api/workbench.py | 133 | 0bdffcbd5f841579 | 新增转办/催办端点；筛选参数透传 |
| services/user_service.py | 122 | e303284da8902add | 新增 list_enabled_users() |
| api/users.py | 85 | eac96114e1da59a1 | 新增 GET /api/users/enabled（不动 /options） |
| api/auth.py | 66 | 48a3c1b667428f76 | 新增 POST /api/auth/password |
| services/auth_service.py | 173 | 47a85d3673e9aac8 | 改密校验 + 审计 |
| api/ai.py | 96 | 367067e3d3f77d52 | 新增 GET /api/ai/config（只读，仅管理员） |

### 2.2 前端（15 个文件）

| 文件 | 行数 | sha256[:16] | 本批改动 |
| --- | --- | --- | --- |
| src/layouts/AdminLayout.tsx | 240 | d5d87632f065ca9c | 三栏形态：AI 区拖拽调宽（chat-resizer + cp_chat_width 持久化）、用户菜单挂载、顶栏标题改「中医问诊系统」、首页 tab |
| src/components/UserMenu.tsx（新） | 116 | 5910930de25bb2b6 | 修改密码 / 配置大模型（仅管理员）/ 退出登录 |
| src/pages/system/ChangePassword.tsx（新） | 129 | cf3719b36e01cb1f | 改密页 |
| src/pages/system/AiConfig.tsx（新） | 161 | ca05afd3d5dd9e38 | 配置大模型只读展示 + 环境变量指引 |
| src/pages/workbench/Todo.tsx | 331 | cd08745b86084fca | 筛选、状态徽标、转办/催办、审批双按钮、业务单跳转 |
| src/pages/workbench/Done.tsx | 199 | 62837d6486181e31 | 同上（按处理结果） |
| src/pages/workbench/Requested.tsx | 208 | 43cba4d2c82762cf | 当前节点 + 四态徽标（含 TERMINATED） |
| src/api/workbench.ts | 245 | 6d3ae64d9af15446 | 转办选人改 /users/enabled；businessLink() 状态分流 |
| src/api/auth.ts | 43 | b17f8d6589f88c67 | 改密接口 |
| src/api/ai.ts | 312 | e577c9127ee52899 | AI 配置接口 |
| src/router/index.tsx | 112 | 175d604e2527566c | 两个新页面路由 |
| src/pages/pharmacy/PrescriptionReview.tsx | 336 | a59fa0dc4a72e275 | 按 URL 参数定位单据 |
| src/pages/pharmacy/Dispense.tsx | 426 | 8db65233bf01dd25 | 按 prescriptionId/recordId 定位 |
| src/pages/Login.tsx | 72 | 90ce6acbb33020b3 | 底座文案 → 中医问诊系统 |
| index.html | 13 | 02d1d0a1bae53750 | <title> → 中医问诊系统 |

### 2.3 文档

| 文件 | 行数 | sha256[:16] |
| --- | --- | --- |
| code-app/docs/批次6-实现契约.md | 177 | 818a2ca5b047ff32 |
| code-app/docs/批次6-抽取（模型与运行时事实）.md | 280 | 7dbc1bb44a15e746 |
| code-app/docs/批次6-方案（待确认）.md | 80 | 8588d7b72e463d32 |

### 2.4 验收装置

| 文件 | 行数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code-app/backend/tools/batch6_api_test.py | 402 | 主代独立验收：黑盒 HTTP + 库内 oracle + 源码静态守卫（含双路径逐字段一致性比对） |
| tools/batch6_e2e_probe.py | 234 | 端到端黑盒探针（真实服务器 + SPA + 演示库副本） |
| code-app/backend/tools/batch6_demo_verify.py | 175 | 演示库只读体检（不登录、不发写请求） |
| tools/verify_all_batch6.sh | 98 | 一键取证：模型门禁 + 双副本 + 抽取可复现 + 前端构建 + 批次 6 三套 + 批次 1～5 全量回归 + 未污染复核 |
| code-app/backend/tools/gen_batch6_spec.py | 248 | 规格抽取（禁手改产物） |
| code-app/backend/tools/recon_batch6.py | 211 | 侦察装置（行为实测缺口） |
| code-app/backend/tools/check_batch6_backend.py / check_batch6_fix.py | 576 / 407 | 实现侧自测（子代理交付，非验收依据） |

## 三、完成标志与证据对照

| # | 完成标志 | 证据（实测） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作台通过 → 处方 APPROVED + review_time + 新增 1 条待调剂记录 + 实例 APPROVED + 任务 DONE/APPROVE | 独立验收 §③；端到端 §④ |
| 2 | 工作台驳回 → 处方 REJECTED + reject_reason；不生成调剂记录 | 独立验收 §⑤；端到端 §④ |
| 3 | 双路径一致性：工作台与药房审核屏（POST /api/prescription/<id>/review）对同一处方、同一用户逐字段一致 | 独立验收 §④（两张隔离副本各走一条路径后比对：状态 / reviewer / review_time 是否写入 / 调剂记录数 / 实例状态 / 任务 action） |
| 4 | 越权：无 prescription:review 的账号调工作台审批被拒且状态不变 | 独立验收 §⑥（含「该账号确无此权限」前置断言 + admin 反证） |
| 5 | 转办/催办可用且不 403（走工作台侧接口按任务归属鉴权） | 独立验收 §⑦；端到端 §⑥ |
| 6 | 作废在办处方 → 实例 TERMINATED + 无残留 TODO + flow_history 有 TERMINATE | 独立验收 §⑧；端到端 §⑤ |
| 7 | 作废已发药处方 → 被拒（R-04 BLOCK）且状态不变 | 独立验收 §⑧ |
| 8 | 三页筛选（流程名/节点/时间区间/状态）生效，接口 total 与库内计数一致 | 独立验收 §⑨ |
| 9 | 修改密码：旧密码失效、新密码可登录、写审计 | 独立验收 §⑩ |
| 10 | GET /api/ai/config 仅管理员、字段齐备、不回显任何密钥 | 独立验收 §⑩；端到端 §⑥ |
| 11 | 三栏形态：拖拽调宽（280–720px，双击复位，localStorage 持久化）+ 用户菜单三项（非管理员两项）+ 顶栏标题 + 首页 tab | 前端 jsdom 真实交互自测 60/60 + 80/80；产物标识核对 |
| 12 | 业务单跳转：按业务对象当前状态分流到审核屏/发药屏 | 前端自测（八种情形表驱动 + 真实点击落地路径） |
| 13 | 静态守卫：工作台不得出现第二处状态回写 SQL（单一实现路径） | 独立验收 §⑪ |

## 四、验收与回归结果

### 4.1 批次 6

| 装置 | 结果 |
| --- | --- |
| 主代独立验收 batch6_api_test.py | 通过 69 / 失败 0 |
| 端到端探针 batch6_e2e_probe.py | 通过 37 / 失败 0 |
| 演示库只读体检 batch6_demo_verify.py | 通过 30 / 失败 0 |
| 实现侧自测（后端，子代理） | 107/107（批次 6 契约）+ 55/55（修复轮） |
| 实现侧自测（前端，子代理） | 80/80（首轮）+ 60/60（修复轮，jsdom 真实点击/拖拽） |
| 前端生产构建（独立 npm） | built in ≈16s，dist/assets/index-CSq8JWoX.js 1,667.42 kB |

### 4.2 全量回归（批次 1～5 零失败）

| 批次 | 计数 |
| --- | --- |
| 批次 5 | 74 / 37 / 9 |
| 批次 4 | 67 / 36 / 13 |
| 批次 3 | 159 / 168 / 40 / 26 |
| 批次 2 | 92 / 89 / 105 / 29 / 34 |
| 批次 1 | 57 / 50 / 19 |

### 4.3 一键取证

bash tools/verify_all_batch6.sh → exit=0，其中：

阶段二模型门禁（含约定 13）通过

模型双副本 yaml/ ↔ code-app/models/ 9 份 md5 全部一致

规格抽取重跑可复现

演示库业务/流程表基线 task TODO/DONE=4/8、inst RUNNING/APPROVED=4/8、history=28、dispense=8、prescription=12 全命中；herb 10:7de44d1c3ff4e805、visit 16:92a1fbaf4e1556ea 指纹不变

## 五、模型-代码偏差登记

M6 网关 REJECT→Q04 环回未实现（已决：保持现状，登记为已接受偏差 —— 用户 2026-10-01）：M6 网关写明驳回后回到 Q04「中医师修改后重新提交」形成环回；本批实现为驳回即终态 `REJECTED`。业务上「改方重提」由新实例承接（批次 2 已交付并回归全绿）。本批完成标志与回写口径（REJECTED → 已驳回）按终态实现。若要模型字面一致（单实例内环回），需另开小批次。

`AGG-DISPENSE-001` 的 `businessId` 在实例 refs 中恒为 `null`（既有实现从未回填）→ 为让"调剂单跳转"可用，列表侧按同实例处方聚合关联 dispense_record 回落推导并回填 businessId/businessNo。建议长期由引擎在 Dispense_CreatePending 后回填 refs。

`/api/flow/*` 写接口的平台权限码与种子不一致（既有缺陷，本批不改）：装饰器声明 flow:definition:add/edit/publish、flow:instance:terminate、flow:task:transfer/urge，而 sys_permission 只有 flow:manage → 这些接口实际仅管理员可用。本批通过工作台侧新接口（按任务归属鉴权）绕开，平台侧保持不动。

登录失败状态码 200 → 400：401 保留给"未登录/登录失效"。响应体形状不变，前端仍读 message。

驳回结论缺省校验：驳回未填意见返回 400 + 中文提示（M2 后置条件要求驳回原因）。

转办落痕位置：flow_history(action='TRANSFER') 写在 flow_service.transfer_task（工作台与平台接口共用单一实现），故平台侧转办现在也留痕；另补两条前置校验（目标用户已停用 / 与当前办理人相同 → 中文拒绝）。

工作台可见性口径：任务可见性 = 归属 OR 角色，故转办给同角色用户时原办理人仍可见该任务（assignee 已改为新人）。这是底座既有规则，本批未改。

返回体为追加而非改动：approve/reject 的 data 由 null 变为业务服务结果；cancel 追加 flow_instance_id/status；requested 追加 status_label/current_activity_names/business_objects。list/total/page/size 结构不变。

`GET /api/ai/config` 仅 `*` 权限可访问（严格按契约字面）；ROLE-06 系统管理员角色未持 *，也会 403 —— 如需放行请确认。

`index.html <title>` 与登录页文案已改；仓库另有 FlowTasks.tsx 等 7 条既有 TS 历史错误（不在本批文件范围内，未动）。

## 六、已知缺口与建议下一步

本批已修：工作台三页无筛选/无业务单跳转（块④）、审批不回写（块①）、作废终止语义错（块②）、转办/催办点之 403、AI 区不可调宽、右上角无用户菜单、顶栏残留底座文案、「配置大模型」无入口。

已决（用户 2026-10-01）：① M6 Q04 驳回环回 —— 保持现状 + 登记为已接受偏差（见 §五-1）；② D 项技术债不做（清单见 §六末）。

登记保留（不做，作为已知边界）：③ AGG-DISPENSE-001 refs businessId 回填（建议长期进引擎）；④ 平台权限码与种子不一致（flow:* 系列 → 流程管理页仅管理员可用）；⑤ GET /api/ai/config 是否放行系统管理员角色；⑥ 阶段二遗留 6 项口径（REP-03 使用剂数、REP-03 增 visit 来源、REP-04 药味名称来源、REP-06 处理结果取值域、REP-06 接诊医师实取 prescription.doctorId、M1 子实体无显式父键）。

D 项（技术债）：用户 2026-10-01 决定不做（清单：报表分组小计/钻取、引擎「预聚合主来源」、MU↔M7 缺口 4 项、旧 sql_readonly 配置段、context.screenId 进 prompt、平台权限码不一致、AGG-DISPENSE refs 回填、前端 tsc 历史错误、浏览器自动化）。

## 七、安全与凭据卫生

本批未创建 backend/.env，未写入任何占位密钥；config.yaml 的 ai.api_key 仍为空字符串。

「配置大模型」页面只读展示 provider/model/base-url/是否已配置 + 4 个环境变量名与启用指引，不允许在页面写明文密钥；接口绝不回显密钥（独立验收有专门断言）。

验收脚本全程使用隔离库副本（APP_DB_PATH 在 import app 前设置 + 双硬断言），演示库只读；收尾复核：业务/流程表基线与指纹不变、无残留用例库、端口清场。

说明：其它批次的历史「演示库体检」脚本会登录（写 LOGIN 审计行），故 audit_logs 总数会随体检次数增长；业务/流程表不受影响（已在装置中改为「审计只增不减 + 当日非 LOGIN 审计必须为 0」）。

## 八、复现命令

[bash]

cd /d/hermes/workspace/中医问诊系统

# 一键取证（模型门禁 + 双副本 + 抽取 + 构建 + 批次 6 三套 + 批次 1～5 回归）

bash tools/verify_all_batch6.sh

# 单独跑

"code-app/backend/.venv/Scripts/python.exe" code-app/backend/tools/batch6_api_test.py

"code-app/backend/.venv/Scripts/python.exe" tools/batch6_e2e_probe.py

(cd code-app/backend && "../../.venv/Scripts/python.exe" tools/batch6_demo_verify.py)

# 前端构建（全局 npm 已损坏，用独立 npm）

cd code-app/frontend && node D:/hermes/.hermes/cache/scratch/npm-fresh/package/bin/npm-cli.js run build