# 中医问诊系统 · 阶段二（本体建模）交付说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付日期 | 2026-09-30 |
| 阶段 | 阶段二 本体建模（阶段零～阶段七需求探索已完成） |
| 唯一建模依据 | ontology_modeling_framework_v9.md（2,148 行，七模型元素规范 + YAML 模板 + 各模型门禁） |
| 需求基线 | 中医问诊系统-需求规格说明书-V9.md（v1.2，阶段一终态 + 阶段二同步补丁） |
| 交付物目录 | D:\hermes\workspace\中医问诊系统\yaml\ |
| 校验工具 | D:\hermes\workspace\中医问诊系统\tools\validate_ontology.py（自写，可复跑） |

## 一、交付物清单

| 文件 | 模型 | 行数 | 大小 | 内容概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m1-object-model.yaml | M1 对象模型 | 1,764 | 59.5 KB | 9 聚合根 / 4 子实体 / 138 属性 / 11 数据字典（24 字典项）/ 11 聚合关联 / 12 不变性约束 |
| m2-behavior-model.yaml | M2 行为模型 | 777 | 30.9 KB | 37 行为：24 人工命令 + 7 查询 + 6 系统自动（B-01～B-06） |
| m3-rule-model.yaml | M3 规则模型 | 198 | 9.9 KB | 6 条跨对象/跨行为复用规则 R-01～R-06 |
| m5-actor-model.yaml | M5 主体模型 | 390 | 13.8 KB | 7 角色主体 / 7 角色 / 37 行为级权限 |
| m6-flow-model.yaml | M6 流程模型 | 648 | 25.7 KB | 4 流程（3 协同流 + 1 审批流）/ 75 活动 / 12 网关 |
| m7-report-model.yaml | M7 查询统计与报表模型 | 2,178 | 78.2 KB | 7 对象（4 REPORT + 3 LIST_QUERY）/ 25 来源 / 18 Join / 53 参数 / 101 结果列 |
| mu-ui-model.yaml | MU UI 模型 | 2,402 | 121.0 KB | 6 一级菜单 / 19 二级菜单 / 19 屏 / 309 元素 / 43 操作功能点 |
| manifest.json | 清单 | 28 | 1.0 KB | 7 个模型文件名（相对路径）+ 建模顺序 + 覆盖范围 |
| CHANGELOG.md | 变更记录 | — | 2.1 KB | 跨模型破坏性变更登记（B-05/B-06 新增、审批流边界收敛） |

建模顺序（与框架 §10.1 推荐一致）：M1 → M5（角色）→ M3（规则）→ M2（行为）→ M7（查询）→ M6（流程）→ MU（界面）。

## 二、一致性门禁执行结果（程序化取证）

复跑命令：

[bash]

cd /d/hermes/workspace/中医问诊系统

D:/hermes/tools/docx-venv/Scripts/python.exe tools/validate_ontology.py yaml

最近一次执行结果：0 条阻断问题、0 条提示，全部跨模型一致性门禁通过。逐项结论：

| 检查面 | 结果 |
| --- | --- |
| 8 个文件 YAML/JSON 可解析、manifest 无指向缺失文件 | 通过 |
| M1 id 唯一、关联两端可解析、属性名不重复 | 通过（9 聚合 / 11 关联） |
| M2 行为 id 唯一、ownerEntity 均指向 M1 聚合、syncTriggers 目标存在且无自引用 | 通过（37 行为） |
| M2 requiredPermissions 全部存在于 M5 | 通过 |
| M3 无孤立规则（每条至少被 M2 或 M6 引用）、M6 网关 ruleRef 无悬空 | 通过（6 规则） |
| M5 权限 targetRef 可解析、无未被任何角色引用的权限、主体 roles 有效 | 通过（37 权限） |
| M6 活动后继/网关目标/角色/行为/子流全部可解析、无不可达活动、网关 ≥2 分支且 ≤1 默认、审批流覆盖 APPROVE+REJECT | 通过（4 流程 / 75 活动） |
| M7 behaviorRef 与 M2 queryReportRef 严格一对一、每对象恰 1 个 primary 来源、无禁止字段、REPORT 必有 reportOptions | 通过（7/7） |
| MU 菜单两级且二级必挂屏幕、布局标识符 ⊆ elements、行为/权限引用存在、31 个人工行为全覆盖、无系统自动行为入口 | 通过（19 屏 / 31-31） |
| 框架 §10.2 评审清单可自动判定项（M1 ID 引用、M2 跨聚合联动与条件引用 M3、M6 roleRef ⊆ 流程 roleRefs、子流程无环、M7 预聚合与 Join 有效性、MU 控件强制映射、带审批屏双按钮） | 39 项全部通过 |
| M2 后置条件字段 ⊆ M1 属性（字段级一致性，第 10 类检查） | 通过（本轮新增该检查后反查出并修正 prescription.remark 缺口，见第三节第 4 条） |

关键的 M7 预聚合取证（框架 §7.6 第 6 条）：

| M7 对象 | 一对多来源 | 预聚合处理 |
| --- | --- | --- |
| RPT-HERB-USAGE-001 | PrescriptionItem 明细（entityPath） | preAggregation：按 [prescriptionId, herbId] 预聚合 SUM(singleDose) 后再与饮片维表 Join |
| QR-VISIT-PRESCRIPTION-001 | 处方明细 + 就诊处方计数（两个一对多） | 两个来源分别 preAggregation：按 prescriptionId 计数明细、按 visitId 计数处方 |
| QR-HERB-STOCK-001 | HerbStockFlow 出入库流水 | preAggregation：按 herbId 取最近入库日期与累计入库量 |

## 三、需求文档同步（本轮新增 17 处补丁，文档版本 → v1.2）

阶段一文档在建模过程中被反查出 3 类缺口，已就地修正，保持「需求 ↔ 本体」双向可追溯：

新增 B-05 / B-06 两个系统自动行为：3.12 定义了调剂发药记录「待调剂」初态与 R-04 三分派，但未给创建与取消行为，导致「待调剂」状态不可达。已同步至：0 编号登记表、2.1.3 用例图覆盖说明、2.2 B-APP-01 详述「同步联动」行、3.12 OBJ-11 状态机、3.17 状态迁移汇总、4.1.3 联动矩阵、4.1.4 后说明、4.4.1 审批流边界、6.2 权限矩阵、附录 C.2 / C.5 / C.8，以及 1.4.1 / 1.4.2 步骤表。

审批流边界明确化：4.4.1 增补「流程边界」行——审批流止于「通过后创建待调剂记录」，调剂与发药归协同流。

子实体属性补充：OBJ-08 处方 增「提交时间」、OBJ-07 中药饮片 增「毒性单张处方总量上限」等（阶段二 M1/M2 建模时反查所需字段）。

OBJ-08 增「作废原因」属性（本轮，文档 → v1.3）：FUNC-09 操作步骤要求「填写作废原因」、UI-17 原型弹窗也画了该输入框，但 OBJ-08 属性表缺该字段（需求侧真空）。已在 OBJ-08 补「作废原因」属性，本体侧同步：M1 处方聚合补 cancelReason、M2 Prescription_Cancel 后置条件由 prescription.remark 改为 prescription.cancelReason、MU txaVoidReason 绑定 Prescription.cancelReason。

M2 字段路径前缀统一（本轮）：formula./syndrome./diagnosis. → formulaTemplate./syndromeType./syndromeDiagnosis.；子实体集合统一写「聚合别名.子实体别名」（prescription.PrescriptionItem、herb.HerbStockFlow、visit.FourDiagnosis）。校验器已把「M2 后置条件字段 ⊆ M1」列为常设门禁。

## 四、已知偏差与未做事项（如实登记）

| 项 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| MU frmFollowUp（UI-11）的「查询/导出」绑定 FollowUp_QueryCompletion（Q-07） | 需求文档 D.6 把 UI-11 的查询记为 FUNC-13；但 FUNC-13（复诊登记与疗效评价）是命令行为，按框架「查询功能点须绑 M2 QUERY 行为」的口径，MU 只能绑到 M2 唯一的随访查询行为 Q-07。该屏的列表网格不绑定报表数据源（按 M1 随访记录列表呈现），点击「查询」走 REP-07 汇总口径。 | 若要严格的「待随访列表查询」，需在 v1.1 新增 Q-08 + M7 对象 QR-FOLLOWUP-PENDING-001，并同步权限矩阵计数（导诊员 6 → 7 等） |
| MU 未包含 UI-20 用户管理 / UI-21 角色与权限配置 / UI-22 菜单管理 | 三者对应 FUNC-17，属技术底座内置的系统管理模块（平台功能不进 M1/M2 本体模型）。已在 mu-ui-model.yaml 文件头与文末「建模边界说明」声明，菜单树中亦不含「系统管理」一级菜单 | 无 |
| 数据行级/字段级权限与多租户隔离不纳入本期 | 决策 D-31/D-32 已确认，M5 的 dataScope 全为 ALL、无 abacCondition | 无（框架 §10.2 该项已按决策判定通过） |
| 阶段三 应用构建（生成可运行系统） | 未开始，按技能纪律须用户确认后进入 | 待确认 |

## 四之补充、建模时反查出的口径待确认项（**未擅自改需求**，请评审定夺）

以下 6 项是 M7/MU 建模过程中按需求文档字面实现时出现的口径歧义或来源清单不一致。建模侧已按「不编造、如实登记、注释说明」处理，需要时可在 v1.1 一次性收敛：

| # | 位置 | 现象 | 当前处理 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REP-03 结果列「使用剂数」 | 需求未定义该列口径 | 实现为 Σ(被引用处方的剂数)，使「单剂平均用量 = 累计用量 ÷ 使用剂数」自洽（等价加权平均单剂剂量） | 确认或改为「处方张数 × 剂数」 |
| 2 | REP-03 输入条件含「科室」 | 5.4 来源对象清单只有 OBJ-09/08/07/06，科室在就诊记录上 | 增列 visit（AGG-VISIT-001）来源作 LEFT 关联，仅用于科室过滤，YAML 注释已标注 | 确认是否允许增列来源 |
| 3 | REP-04 结果列「药味名称」 | 5.5 来源清单未含 OBJ-07 中药饮片，明细只有 herbId | 由 prescriptionItem.herbId 解析显示，未额外引入饮片来源 | 若需按饮片属性过滤/展示，须补 AGG-HERB-001 来源 |
| 4 | REP-06 输入条件「处理结果」与「处方状态」 | M1 处方只有 prescriptionStatus，两条件取值域重叠 | 两条条件均保留并注明互斥填写 | 建议 M1 增「审核处理结果」字段或明确二者语义差异 |
| 5 | REP-06 结果列「接诊医师」 | 实际取自 prescription.doctorId（M1 标签为「开方医师」） | 按开方医师口径取值 | 确认接诊与开方是否视为同一人 |
| 6 | M1 子实体无显式父键字段 | PrescriptionItem/HerbStockFlow 靠聚合归属，无 parentKey 属性 | M7 按文件头约定用 prescriptionId/herbId 表示聚合归属键 | 实现阶段需由平台建外键（或 M1 显式补父键） |

另：MU 中接诊医师/调剂人/复核人/审核人/操作人/饮片规格等字段在 M1 为 String 标量（平台用户 ID 或文本），按框架 §8.3 强制映射一律使用文本框；需求附录 D.5 原型用跳选框/下拉框示意，属视觉表达差异，已在 mu-ui-model.yaml 边界说明第 5 条声明。

## 五、可复现的验证动作

[bash]

# 1) 跨模型一致性门禁 + 框架 §10.2 评审清单

D:/hermes/tools/docx-venv/Scripts/python.exe tools/validate_ontology.py yaml

# 2) 单独语法校验（任一 yaml 改动后）

D:/hermes/tools/docx-venv/Scripts/python.exe -c "import yaml,io;yaml.safe_load(io.open(r'yaml/m2-behavior-model.yaml',encoding='utf-8').read())"

# 3) 需求文档 ↔ 本体 编号回查（示例：B-05/B-06 是否两侧齐备）

grep -c "B-05\|B-06" 中医问诊系统-需求规格说明书-V9.md

环境说明：校验脚本用专用 venv D:\hermes\tools\docx-venv（Python 3.12.13 + pyyaml 6.0.3 + python-docx 1.2.0），不影响 Hermes 运行时。